# Příkazní smlouva

Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi – výkon činnosti TDI

číslo smlouvy příkazce: [číslo smlouvy]

číslo smlouvy příkazníka: [číslo smlouvy]

pozn. doplní zadavatel a dodavatel před uzavřením smlouvy

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Město Břeclav

se sídlem:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:	00283061

DIČ:	CZ00283061

bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Břeclav.

číslo účtu:	19-1832790257/0100

zastoupené:	Bc. Svatoplukem Pěčkem, starostou

(dále jen jako „Příkazce“)

na straně jedné

a

[název nebo firma dodavatele]

společnost vedená u [název příslušného soudu] v [místo sídla soudu] pod sp. zn. [písmeno oddílu] [číslo vložky]

se sídlem:	[adresa sídla]

IČO:	[IČO]

DIČ:	[DIČ]

bankovní spojení:	[název banky]

číslo účtu:	[číslo účtu]

zastoupená:	[jméno a příjmení zástupce], [označení funkce zástupce]

(dále jen jako „Příkazník“)

pozn. dodavatel právnická osoba doplní požadované údaje

na straně druhé

tuto

Příkazní smlouvu

ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

dále jen jako „Smlouva“

# Obecná ujednání

## Účel a právní režim Smlouvy

### Účel Smlouvy

      - Účelem této Smlouvy je zajištění komplexních inženýrsko-investorských činností k veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi (dále jen jako „Stavba“), a to řádně a včas a včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním této Stavby podle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon (dále jen jako „stavební zákon“).

### Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanovení

      - Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník“), jakožto příkazní smlouva.

      - Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádření jednotlivých ujednání. K úmyslu jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

### Prohlášení Smluvních stran

      - Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy.

      - Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné Smluvní straně.

      - Příkazník prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních zákonů, a to alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

### Komunikace mezi Smluvními stranami a doručování

      - Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

      - Nestanoví-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami písemně. Veškerá oznámení, souhlasy i jiná sdělení proto musejí být učiněna vůči druhé Smluvní straně zásadně písemně ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodlení. V takovém případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sdělení ústně s jejich písemným doplněním, nejpozději však následující pracovní den.

      - Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

      - Adresou pro doručování písemnosti Příkazci je:

        - adresa datové schránky: fesbhyp;

        - e-mailová adresa: posta@breclav.eu;

        - poštovní adresa: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav.

      - Adresou pro doručování písemností Příkazníkovi je:

        - adresa datové schránky: [adresa datové schránky];

        - e-mailová adresa: [e-mailová adresa]; nebo

        - poštovní adresa: [úplná adresa pro listinné doručování poštou].

- pozn. dodavatel doplní požadované kontaktní údaje

      - Příkazník je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Příkazci nejméně 10 kalendářních dnů před účinností takové změny.

## Jednání před uzavřením Smlouvy a závazné podklady

### Identifikace zadávacího řízení

- Smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „ZZVZ“), k veřejné zakázce „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi – výkon činnosti TDI“, uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky [evidenční číslo] (dále jen jako „Veřejná zakázka“), a rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele č.j. [bude doplněno] ze dne [datum], jímž Příkazce rozhodnul o výběru Příkazníka.

- pozn. doplní zadavatel před uzavřením smlouvy

### Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

      - Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako „Závazné podklady“) jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

        - zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu příkazní smlouvy;

        - nabídka Příkazníka podaná do Veřejné zakázky;

        - oznámení rozhodnutí o výběru dodavatele č. j. [číslo jednací] ze dne [datum];

- pozn. doplní zadavatel před podpisem smlouvy

        - veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby ze dne 2. 12. 2022, sp. zn.: MUBR-S 168756/2022 OSŽP/va-328, č.j. MUBR 184891/2022;

        - projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČO: 451 93 584, se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, (dále jen jako „Projektová dokumentace“); a

        - soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČO: 451 93 584, se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, (dále jen jako „Soupis s výkazem výměr“).

# Předmět Smlouvy

## Stavba

      - Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:

- název Stavby:	Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi

## Předmět plnění

      - Příkazník se touto Smlouvou zavazuje za Příkazce svým jménem a na účet Příkazce se znalostí a náležitou pečlivostí (odbornou péčí) a řádně a včas obstarat dále uvedené záležitosti a Příkazce se touto Smlouvou za to zavazuje zaplatit Příkazníkovi dále sjednanou odměnu.

      - Záležitostmi Příkazníka se rozumí

        - činnosti před realizací Stavby

          - důkladné seznámení se se všemi Závaznými podklady a dalšími dokumenty týkajícími se Stavby, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby;

          - kontrola a přezkum dokumentace dodané Příkazci zhotovitelem Stavby před zahájením realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby (zejména realizační dokumentace Stavby);

        - činnosti při realizaci Stavby

          - výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby dle stavebního zákona (dále jen jako „TDI“) v oblasti technické, finanční, časové a administrativní správy Stavby;

- a to vše ke stavbě s názvem Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi, jejímž předmětem je rekonstrukce rozlehlého areálu koupaliště, který tvoří mj. prostory venkovního koupaliště a krytého bazénu, s příslušným provozním zázemím a novou technickou a dopravní infrastrukturou.

      - Podrobné požadavky Příkazce na předmět Smlouvy jsou dále uvedeny v příloze č. 1 této Smlouvy.

## Místa plnění

      - Místy plnění jsou

        - oddělení, investic Městského úřadu Břeclav sídlící na adrese náměstí T. G. Masaryka 42/3, 69002 Břeclav (zejm. osobní jednání Smluvních stran, předání výstupů);

        - sídla správních úřadů, dotčených orgánů státní správy, majitelů a správců technické infrastruktury a majitelů dotčených pozemků; a

        - místo Stavby.

      - Vznikne-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy potřeba provedení plnění na jiném než výše uvedeném místě, má se za to, že se o místo plnění sjednané podle této Smlouvy jedná a doprava na něj je tak zahrnuta ve sjednané odměně.

## Doba a lhůty plnění

### Doba plnění

      - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby skončení předmětu plnění.

### Lhůty plnění

      - Příkazník se zavazuje předmět Smlouvy provést v následujících lhůtách

        - činnosti před realizací Stavby:

          - dle potřeby od účinnosti této Smlouvy do doby zahájení výstavby;

        - činnosti při realizaci Stavby:

          - po celou dobu výstavby; a

          - zpracování a podání návrhu na zahájení kolaudačního řízení do 15 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho projednání.

      - Příkazník se zavazuje plnit předmět Smlouvy, resp. veškerá dílčí plnění, pro případ, že tato Smlouva nestanoví konkrétní určitou lhůtu, bez zbytečného odkladu.

      - Příkazce je oprávněn na základě doručení písemného oznámení Příkazníkovi přerušit poskytování služeb Příkazníkem dle této Smlouvy, a to i opakovaně. Přerušení poskytování služeb je Příkazce povinen písemně oznámit Příkazníkovi nejpozději 3 dní předem. Příkazce má právo kdykoliv přerušení poskytování služeb písemně odvolat, v takovém případě je Příkazník povinen obnovit poskytování služeb dle této Smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení takového oznámení, pokud se Smluvní strany nedohodly na dřívějším obnovení poskytování služeb.

# Odměna a platební podmínky

## Odměna

### Celková odměna

      - Celková odměna za provedení předmětu Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

| - CENA BEZ DPH | - [cena v Kč bez DPH] Kč |
| --- | --- |
| - DPH | - [výše DPH v Kč] Kč |
| - Cena CELKEM Včetně DPH | - [cena v Kč vč. DPH] Kč |

- pozn. dodavatel doplní nabídkovou cenu v požadovaném členění

- Příkazník je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši v den uskutečnění zdanitelného plnění.

### Odměna a platební podmínky

- Výkon činností před zahájením realizace Stavby a při provádění Stavby se sestává z dílčích plnění:

        - Činnosti před zahájením realizace Stavby – 5 % z celkové odměny

- Odměna bude uhrazena na základě faktury vystavené do 15 dnů ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby. Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených činnostech“, potvrzená Příkazcem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Zprávy o provedených činnostech“.

        - Výkon technického dozoru stavebníka (TDI) – 95 % z celkové odměny

- Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných kvartálně k 31.03., 30.06., 30.09. a 31.12, a to počínaje měsícem, ve kterém byla zhotovitelem Stavby zahájena realizace Stavby.  Přílohou faktury bude „Zpráva o provedených činnostech“ potvrzená Příkazcem a kalkulace odměny. Výše odměny za příslušný kvartál bude vypočtená podle následujícího vzorce:

- KO = (PO / 700) * D, kde

- KO znamená kvartální odměnu Příkazníka bez DPH,

- PO znamená shora uvedená část odměny ve výši 95 % z celkové odměny Příkazníka (základní ceny bez DPH),

- 700 představuje předpokládané období plnění ze strany zhotovitele Stavby při realizaci Stavby v délce 700 kalendářních dní,

- D znamená počet kalendářních dní v daném kvartálu (včetně víkendů, svátků a dnů pracovního klidu), během nichž Příkazník vykonával pro Příkazce činnost dle tohoto ustanovení Smlouvy,

- přičemž ke kvartální odměně Příkazníka bude připočteno DPH ve výši dle v té době platných a účinných právních předpisů. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného kvartálu.

      - Veškeré faktury budou vystaveny a odeslány na adresu Příkazce: Město Břeclav, náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav. Faktury je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny, elektronicky na e-mailovou adresu: fakturace@breclav.eu, nebo datovou schránkou fesbhyp.

      - Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejího doručení Příkazci. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Příkazce.

      - Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované Příkazcem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- -	údaje Příkazce, sídlo, IČO, DIČ;

- -	údaje Příkazníka, sídlo, IČO, DIČ;

- -	evidenční číslo daňového dokladu;

- -	bankovní spojení Příkazníka;

- -	datum vystavení daňového dokladu;

- -	datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- -	rozsah a předmět fakturovaného plnění;

- -	číslo Smlouvy;

- -	název Stavby, popř. číslo a název etapy;

- -	fakturovanou částku ve složení základní cena, sazba a výše DPH a cena celkem;

- -	zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl);

- -	razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury za Příkazníka.

      - Příkazce bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Příkazníka uvedený v záhlaví této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

      - V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Příkazce oprávněn ji vrátit Příkazníkovi k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

      - Zjistí-li Příkazce v průběhu plnění Smlouvy její porušení nebo další nedostatky v činnosti Příkazníka, je oprávněn jednostranně započíst smluvní pokuty proti částkám odměny Příkazníka, nebude-li v konkrétním případě výslovně dohodnuto jinak.

      - V odměně nejsou zahrnuty obvyklé správní a jiné obdobné poplatky, odměna soudního znalce a jiné obdobné výdaje související s činností Příkazníka dle této Smlouvy, které je Příkazník oprávněn Příkazci vyúčtovat, ani další náklady, které s předchozím písemným souhlasem Příkazce navíc účelně vynaloží při plnění svých závazků z této Smlouvy a které řádně a včas Příkazci vyúčtuje.

      - Pro vyloučení pochybností se stanovuje, že po dobu přerušení poskytování služeb dle čl. 6.5 této Smlouvy nebude mít Příkazník nárok na úhradu odměny. Pokud do doby přerušení poskytování služeb připadne pouze část příslušného období, za které má být odměna dle této Smlouvy fakturována, bude se odměna Příkazníka za toto období vypočítávat v poměrné výši.

      - Dílčí část odměny Příkazníka uvedená v čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy za výkon technického dozoru stavebníka (TDI) při realizaci Stavby je stanovena jako nejvýše přípustná za dobu 700 dnů ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby, přičemž překročí-li výkon uvedených činností Příkazníkem z důvodu nikoli na jeho straně tuto dobu o více jak 60 dní, dohodly se Smluvní strany na dodatečné odměně po dobu převyšující předmětné období, a to počínaje 61. dnem následujícím po konci předmětného období. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany potvrzují, že odměna za činnosti Příkazníka za dobu 60 dnů po konci předmětného období je zahrnuta v odměně dle čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy. Dodatečná odměna (vznikne-li na ni Příkazníkovi nárok) bude hrazena měsíčně na základě dílčích faktur vystavovaných Příkazníkem za každý kalendářní měsíc, ve kterém výkon výše uvedených činností Příkazníkem bude přesahovat z důvodu nikoli na jeho straně dobu 760 dnů (700 dnů + 60 dnů) ode dne zahájení realizace Stavby zhotovitelem Stavby. Výše dodatečné odměny bude stanovena podle pravidel a vzorce výpočtu odměny Příkazníka uvedených v čl. 7.1 písm. b) této Smlouvy s tím rozdílem, že D znamená počet kalendářních dní v daném kalendářním měsíci, během nichž Příkazník skutečně aktivně a na pokyn Příkazce vykonával pro Příkazce činnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy nad rámec původně sjednaného rozsahu činností dle této Smlouvy. Podmínkou pro výkon činností Příkazníka dle tohoto čl. 7.10. Smlouvy a hrazení dodatečné odměny je uzavření dodatku k této Smlouvě mezi Příkazcem a Příkazníkem.

      - V případě přerušení Stavby se staví také běh předmětu díla v části technického dozoru stavebníka a Příkazník nemá po tuto dobu nárok na odměnu.

# Provádění předmětu Smlouvy

## Povinnosti Smluvních stran

      - Příkazník se zavazuje provést předmět Smlouvy řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena) a Příkazce se mu k tomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

      - Plnění předmětu Smlouvy bude na straně Příkazníka provádět realizační tým ve složení stanoveném v příloze č. 2 této Smlouvy. Změna člena realizačního týmu je možná pouze osobou splňující totožný nebo kvalitativně vyšší formu a obor vzdělání a totožnou nebo kvalitativně vyšší odbornou kvalifikaci včetně totožných nebo vyšších let praxe a počtu zkušeností, které byly předmětem hodnocení v zadávacím řízení Veřejné zakázky, a zároveň po předchozím písemném schválení Příkazce.

      - Ke změně člena týmu realizačního týmu není třeba uzavírat dodatek k této Smlouvě.

      - Práva a povinnosti Smluvních stran stanoví dále přílohy č. 1 této Smlouvy.

## Zvláštní povinnosti Příkazníka

      - Příkazník je povinen jednat za Příkazce osobně. K výkonu některých činností může Příkazník použít třetí osoby. Za provedení těchto činností třetí osobou však odpovídá Příkazci Příkazník.

      - Příkazník je

        - povinen při výkonu své činnosti dbát pokynů Příkazce, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody v souladu s touto Smlouvou;

        - povinen upozornit Příkazce, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu pokynů Příkazce;

        - povinen neprodleně informovat Příkazce, pokud zjistí, že při provádění činností dle této Smlouvy je nutné přikročit k provedení změn, které jsou nezbytně nutné k dosažení souladu přípravy nebo realizace Stavby se Smlouvou, smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby nebo právními předpisy.

      - Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah Stavby oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny realizace či akceptovat vícepráce nebo či méněpráce zvyšující či snižující náklady Stavby oproti uzavřené smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby.

      - Příkazník je povinen předat Příkazci bez zbytečného odkladu doklady a písemnosti, které při plnění předmětu této Smlouvy za Příkazce obdrží (zejm. projektové dokumentace, správní rozhodnutí a opatření).

      - V souladu s Plnou mocí předkládá Příkazník Příkazci k potvrzení „Seznam zaměstnanců zmocněných k dispozicím“ (podpisové vzory). Příkazník je povinen tento „Seznam“ vždy aktualizovat v případě změny osob.

      - Příkazník je povinen zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Příkazce vázáni, zejména:

        - Příkazník prohlašuje, že není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

        - Příkazník prohlašuje, že není právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v bodě a) výše,

        - Příkazník prohlašuje, že není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem či orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v bodě a) a b) výše a

        - Příkazník prohlašuje, že žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazoval v zadávacím řízení Veřejné zakázky část kvalifikace, pokud jimi poskytované plnění bude představovat více než 10 % hodnoty Veřejné zakázky, není osobou uvedenou v pododstavcích a), b) nebo c) výše.

      - Pokud by došlo k porušení závazku Příkazníka dle předchozího odstavce, hrozilo porušení závazku Příkazníka dle předchozího odstavce nebo se kterékoliv z prohlášení Příkazníka dle předchozího odstavce stalo nepravdivým, ukázalo jako nepravdivé, nebo vznikly jakékoliv pochybnosti o jeho pravdivosti, zavazuje se Příkazník Příkazce o takové situaci nejpozději následující pracovní den písemně informovat.

## Plná moc k provádění předmětu Smlouvy Příkazníkem

      - Příkazce touto Smlouvou zmocňuje Příkazníka, aby za Příkazce svým jménem a na jeho účet vykonával předmět Smlouvy. Za tím účelem Příkazce vyhotoví nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy si o to Příkazník požádá, osvědčení o udělení plné moci nebo procesní plnou moc, je-li v dané věci potřeba.

# Záruka za Jakost a odpovědnost PŘÍKAZNÍKA

## Jakost Díla

      - Příkazník poskytuje Příkazci záruku za řádné a včasné provedení předmětu této Smlouvy.

## Odpovědnost PŘÍKAZNÍKA za pODDODAVATELE

      - Pověřil-li Příkazník provedením části předmětu Smlouvy jinou osobu (dále jen jako „Poddodavatel“), má Příkazník odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Příkazník je v takovém případě povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl Poddodavatel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na Poddodavatele v dalších úrovní poddodavatelského řetězce.

## Záruční a reklamační podmínky

### Záruka

      - Předmět Smlouvy provedený Příkazníkem má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě (dále jen jako „Vady“).

      - Příkazník odpovídá za Vady, které se vyskytly v záruční době (dále jen jako „Záruční doba“).

      - Příkazník poskytuje na jím provedený předmět Smlouvy záruku v délce 24 měsíců.

      - Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí dílčího výsledku provádění předmětu Smlouvy podle jednotlivých fází plnění bez vad a nedodělků.

      - Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže Příkazce výsledek pro Vadu řádně užívat.

### Reklamační podmínky

      - Vyskytne-li se v průběhu záruční doby Vada, je Příkazce povinen bezodkladně oznámit Příkazníkovi její výskyt. Jakmile Příkazce odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění Vady.

      - Příkazník započne s odstraněním Vady do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o Vadě, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

      - Vada (její oznámení) bude Příkazcem uplatněna datovou schránkou, e-mailem nebo poštou.

      - Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé Vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

      - Příkazce je povinen umožnit Příkazníkovi odstranění Vady.

      - V případě, že Příkazník nezačne s odstraněním Vady dle tohoto článku, je Příkazce oprávněn objednat odstranění Vady u třetí osoby. Příkazník je pak povinen uhradit náklady na odstranění Vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování Příkazcem.

## Odpovědnost za škodu

      - Odpovědnost za škodu vzniklou při provádění předmětu této Smlouvy nebo v jejím důsledku nese Příkazník v plném rozsahu.

      - Příkazník je povinen nahradit Příkazci škodu v plné výši.

      - Škodu je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Příkazcem vystavena faktura.

      - Smluvní strany si ujednávají, že Příkazce Příkazníkovi nenahradí škodu, která mu vznikla v souvislosti s plněním příkazu (tj. vylučují aplikaci ustanovení § 2437 občanského zákoníku).

# Zajištění a utvrzení závazku ze Smlouvy

## Pojištění Příkazníka

### Pojištění obecné odpovědnosti Příkazníka

      - Příkazník se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské činnosti způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 5.000.000, - Kč (dále jen jako „Pojištění obecné odpovědnosti“).

      - Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu podnikatelské činnosti.

      - Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání.

      - Pojistnou smlouvu zahrnující Pojištění obecné odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit předložením pojistky vydané pojistitelem.

### Pojištění profesní odpovědnosti

      - Příkazník se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění předmětu této Smlouvy způsobené výkonem odborné činnosti v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Pojištění profesní odpovědnosti“). Minimální limit pojistného plnění činí alespoň 500.000, - Kč z jedné pojistné události (dále jen jako „minimální výše pojistného plnění“).

      - Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Příkazníka za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Příkazci či třetí osobě) z výkonu odborné činnosti podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

      - Příkazník se zavazuje udržovat Pojištění profesní odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti této Smlouvy do podpisu Protokolu o předání.

      - Pojistnou smlouvu zahrnující Pojištění profesní odpovědnosti se zavazuje Příkazník předat Příkazci nejpozději ke dni uzavření této Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit předložením pojistky vydané pojistitelem.

### Pojištění křížové odpovědnosti

      - Pojištění Příkazníka musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti (krytí odpovědnosti za újmu způsobenou oprávněnou osobou provádějící činnosti poddodavatelsky na základě písemné smlouvy uzavřené s Příkazníkem).

      - Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že pojistné podmínky pojištění Příkazníka podle této Smlouvy nevylučují takové plnění pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Příkazníka není obsaženo ve výlukách pojistných podmínek).

## Smluvní sankce

### Uplatnění práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

      - Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli oprávněné Smluvní strany.

      - Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva z odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu.

      - Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn započíst proti pohledávce Příkazníka.

### Smluvní pokuty

      - Příkazník je povinen Příkazci zaplatit

        - smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s plněním, a to i dílčí záležitosti Příkazníka;

        - smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním Vady;

        - smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou změnu realizačního týmu Příkazníka provedenou bez předchozího schválení Příkazcem;

        - smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč za každou změnu věcného rozsahu Stavby, termínu realizace Stavby či akceptace vícepráce nebo méněpráce bez předchozího písemného souhlasu Příkazce;

        - smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, přičemž tato pokuta může být ukládána i opakovaně, pokud Příkazník poruší povinnost dle ustanovení 9.9 této Smlouvy tím, že nezajistí, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Příkazce vázáni,

        - smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý den prodlení se splněním povinnosti dle ustanovení 9.9 této Smlouvy tím, že Příkazce včas neinformuje,

        - smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jiné porušení této Smlouvy, není-li pro dané stanovena zvláštní smluvní pokuta.

      - Smluvní pokuty je Příkazce oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám Příkazníka.

      - Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejich úhradě Příkazníkovi.

      - Sankčními ujednáními podle Smlouvy nejsou dotčena jiná práva Příkazce a Příkazníka (zejm. právo na náhradu újmy).

# Ostatní a závěrečná ujednání

## Ostatní ustanovení

### Závazek k řešení sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

      - Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České republice.

      - Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je místně příslušným soudem ve všech případech soud Příkazce.

      - Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

      - Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního oddělitelného závazku.

### Změny Smlouvy

      - Příkazník nemůže bez předchozího souhlasu Příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

      - Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran, nestanoví-li tato Smlouva výslovně, že není třeba dodatek uzavřít.

### Ukončení Smlouvy

      - Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

      - Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí Příkazce s 2měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení důvodu.

      - Smluvní vztah lze ukončit písemnou výpovědí Příkazníka s 2měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že Příkazník neobdrží od Příkazce pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně po dobu 1 roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

      - Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé smluvní straně.

      - Příkazce je oprávněn od této Smlouvy odstoupit,

        - jestliže Příkazník porušil povinnost dle ustanovení 9.9 této Smlouvy zajistit, aby plněním této Smlouvy nedošlo k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Příkazce vázáni;

        - jestliže Příkazník porušil povinnost dle ustanovení 9.9 smlouvy tím, že Příkazce včas neinformoval o skutečnostech dle ustanovení 9.9;

        - jestliže Příkazník opakovaně, a to nejméně třikrát, porušil povinnosti z této Smlouvy vyplývající; nebo

        - jestliže je Příkazník v prodlení se splněním povinnosti dle této Smlouvy delším než 14 dnů.

      - Při zániku Smluvního vztahu Příkazník zařídí vše, co nesnese odkladu, a upozorní Příkazce na nutnost učinění potřebných opatření, jednání apod., při jejichž neučinění by Příkazci mohla vzniknout újma, a to neprojeví-li Příkazce písemně jinou vůli.

      - Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Příkazce (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

### Ostatní ustanovení

      - Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy.

      - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

      - Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

## Závěrečná ustanovení

### Ochrana osobních údajů (GDPR)

      - Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

### Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

      - Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Příkazce je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této Smlouvě žadatelům.

### Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

      - Smlouva nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do této Smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to dnem připojení posledního z nich.

      - Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Příkazce.

      - Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Smlouvu.

### Přílohy Smlouvy

      - Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- příloha č. 1: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

- příloha č. 2: Realizační tým Příkazníka

- příloha č. 3: Realizační tým Příkazníka

V Břeclavi dne [datum]	V [místo podpisu] dne [datum podpisu]

za Příkazce:	za Příkazníka:

…………………………………	…………………………………

Bc. Svatopluk Pěček 	[jméno a příjmení]

starosta 	[funkce]

Doložka podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Břeclav na schůzi č. … dne … usnesením č. …

V Břeclavi dne …

______________________

Bc. Svatopluk Pěšek

starosta

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace činností vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

Specifikace činností
vykonávaných v rámci plnění předmětu Smlouvy

- A. Obecné požadavky na plnění

- Příkazník provádí předmět Smlouvy poctivě a pečlivě, podle svých schopností a se znalostí a náležitou pečlivostí – odbornou péčí

- při provádění předmětu Smlouvy musí Příkazník zajišťovat svou činnost (plnění příkazu) tak, aby byla mimo jiné plně v souladu s těmito právními či jinými předpisy

  - zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), případně zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů

  - zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ)

  - technickými kvalitativními podmínkami staveb (TKP), technickými podmínkami (TP) a normami

- archivace dokladů a písemností souvisejících s realizací Stavby po dobu alespoň 5 let od vydání kolaudačního souhlasu.

- B. činnosti před zahájením realizace stavby

- důkladné seznámení se se všemi Závaznými podklady a dalšími dokumenty obdrženými od Příkazce týkajícími se Stavby, které je potřebné a účelné znát pro řádný a úplný výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby;

- kontrola a přezkum návrhu jakékoli dokumentace dodané Příkazci zhotovitelem Stavby ke schválení před zahájením realizace Stavby v souladu se smlouvou o dílo se zhotovitelem Stavby (zejména návrhu realizační dokumentace Stavby, výsledků geotechnického monitoringu, výrobně technické dokumentace, relevantních technologických předpisů apod.), příprava a zaslání připomínek k návrhu této dokumentace Příkazci nejpozději do deseti (10) dnů ode dne jeho obdržení Příkazníkem, a to ve dvou (2) tištěných verzích, jakož i na CD v elektronickém počítačovém souboru ve formátu MS Word nebo *.dwg.

- další činnosti, které s přípravou Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské přípravy souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

- C. Realizace Stavby

- výkon trvalého technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona (TDI), v tomto rozsahu:

- technická správa Stavby

  - součinnost při vypracování a implementaci kontrolního a zkušebního plánu zhotovitele Stavby

  - průběžná kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb po celou dobu realizace Stavby a jejich shody s dokumentací pro výběr zhotovitele (DVZ) a podrobnou dokumentací zhotovitele Stavby

  - kontrola použitých materiál a výrobků a jejich shoda s DVZ a podrobnou dokumentací zhotovitele Stavby

  - kontrola a přebírání veškerých konstrukcí, které budou v průběhu prací zakryty

  - kontrola a přebírání dokončených stavebních prací, dodávek a služeb včetně kontroly soupisů stavebních prací, dodávek a služeb a jejich vyhotovení ve formátu XC4 a patřičných dokumentací

  - pořizování fotodokumentace Stavby

  - kontrola dodržování technologických postupů, technologických přestávek a kontrolního a zkušebního plánu

  - kontrola dodržování opatření k zajištění čistoty, pořádku a ochrany životního prostředí

  - kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím a stavebním povolením, příp. společným povolením Stavby

  - spolupráce při řešení konstrukčních detailů s autorským dozorem (projektantem) Objednatele a Zhotovitelem, příp. zpracovatelem podrobné projektové dokumentace Zhotovitele

  - kontrola zajišťování nezbytných opatření k odvrácení škod při ohrožení Stavby vč. zajištění havarijních oprav zhotovitelem Stavby

  - zajištění a projednání příslušného povolení pro případný zkušební provoz či předčasné užívání Stavby, poskytování služeb technického dozoru po dobu trvání takového zkušebního provozu či předčasného užívání Stavby a účast na jeho ukončení a kolaudaci

- finanční správa Stavby

  - výkon činnosti cenového manažera Stavby

    - kontrola fakturace, agenda změnových listů a finální vyúčtování Stavby

  - kontrola zjišťovacích protokolů, daňových dokladů a faktur vystavených dodavatelem Stavby

    - Příkazník plně odpovídá za formální, číselnou, věcnou a cenovou správnost zhotovitelem vystavených a Příkazníkem potvrzených faktur

    - Příkazník je povinen při kontrole faktur sledovat, zda jsou vystaveny zhotovitelem v členění objektové skladby v návaznosti na projektovou dokumentaci a v členění a zatřídění jednotlivých oddílů stavebních prací dle jednotného klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek CPV

    - Příkazník je dále povinen kontrolovat, zda jsou jednotlivé ceníkové položky uváděné pod oddílem stavebních prací označeny devítimístným číselným kódem dle specifikačního systému stavebních konstrukcí a prací, kterým se vymezují dodací a kvalitativní podmínky díla

  - kontrola čerpání finančních prostředků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

  - kontrola čerpání finančních prostředků dle skutečného stavu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a stavu Stavby

  - zabezpečení věcně správné a plynulé likvidace faktur zhotovitele Stavby u Příkazce, a to i prostřednictvím pravidelného styku s Příkazcem

    - je-li součástí Stavby nezabudovaný drobný hmotný dlouhodobý majetek do hodnoty 40 tis. Kč, musí být na něj zhotovitelem Stavby vystavena samostatná faktura – daňový doklad (úhrada z běžných výdajů)

    - jde-li o Stavbu, u níž Příkazce uplatňuje odpočet DPH na vstupu, musí být součástí daňových dokladů Prohlášení, že práce a činnosti obsažené ve faktuře – daňovém dokladu budou po dokončení a vydání kolaudačního souhlasu součástí vyčíslení pořizovací ceny investice.

  - posouzení objemu víceprací a méněprací, jejich nároků dle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby, oprávněnosti a požadované ceny

  - kontrola a potvrzení zpracování změn smluvního závazku podle smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

    - věcná správnost návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn, a to včetně zatřídění jednotlivých položek

    - správnost finančního ocenění návrhu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb změn v souladu se smlouvou o dílo na zhotovení Stavby

- časová (temporální) správa Stavby

  - kontrola postupu stavebních prací, dodávek a služeb z hlediska časového plánu stavby a uzavřené smlouvy o dílo na zhotovení Stavby – harmonogramu prací

  - oznámení předpokládaných termínů dokončení Stavby Příkazci, a to alespoň jeden měsíc předem

  - upozornění Příkazce na neplnění harmonogramu prací zhotovitelem Stavby, příprava návrhu opatření na odstranění takových nedostatků

- administrativní správa Stavby

  - organizace a účast při předání staveniště zhotoviteli Stavby – vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště

  - organizace a účast na kontrolních dnech Stavby

  - kontrola řádného vedení stavebního deníku a provádění zápisů do něj

  - spolupráce s autorským dozorem Stavby (projektantem)

  - kontrola dodržování podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením, příp. společným povolením Stavby

  - kontrola udržování vytyčovacích sítí

  - kontrola a účast při předepsaných zkouškách materiálů, rozvodů, zařízení a konstrukcí

  - kontrola revizních zpráv dodaných zhotovitelem Stavby

  - včasné a pravidelné informování Příkazce o průběhu realizace Stavby, a to o skutečnostech významných pro sledování a řízení průběhu provádění Stavby, jakož i dodržování povinností Zhotovitele při plnění smlouvy o dílo na zhotovení Stavby

  - posuzování požadavků zhotovitele Stavby na změny smlouvy o dílo na zhotovení Stavby (cena, termín, technické řešení)

    - součinnost při posouzení změn závazků ze smlouvy o dílo na zhotovení Stavby a součinnost při jejich provádění

    - zabezpečení návrhu aktualizace harmonogramu Stavby za účelem koordinace dodávek a prací vč. návrhů aktualizace smluvních vztahů (návrhy dodatků)

  - kontrola úplnosti dokladů při převzetí zhotovené Stavby

  - kontrola dokumentace skutečného provedení Stavby

  - organizace a účast na převzetí zhotovené Stavby, a to včetně případného zajištění účasti osob stanovených Příkazcem

  - pořízení soupisu vad a nedodělků se zápisem do protokolu o převzetí zhotovené Stavby

  - zajištění postupu se zhotovitelem vedoucímu k odstranění všech vad a nedodělků

  - kontrola odstraněných vad a nedodělků

  - zajištění a účast při kolaudačním řízení nebo závěrečné prohlídce Stavby stavebním úřadem

  - převzetí ověřené dokumentace skutečného provedení Stavby a originálu stavebního deníku od zhotovitele Stavby a jejich předání Příkazci

  - součinnost při vyřízení záboru veřejných prostranství

- povolení změn Stavby před jejím dokončením

  - koordinace vypracování projektové dokumentace změn Stavby (DZS)

  - zajištění (obstarání) projednání DZS s dotčenými orgány státní správy, majiteli a správci technické infrastruktury a majiteli dotčených pozemků za účelem zahájení veřejnoprávního projednání DZS

  - vypracování a podání návrhu na vydání povolení změn Stavby před jejím dokončením včetně zajištění všech požadovaných náležitostí k jeho vydání až do jeho právní moci

- další činnosti, které s realizací Stavby ve smyslu investorsko-inženýrské kontroly a součinnosti souvisejí, a které lze po Příkazníkovi spravedlivě požadovat

příloha č. 2 Smlouvy: Realizační tým Příkazníka

Realizační tým Příkazníka

A. Vedoucí týmu TDI

| Jméno, příjmení a příp. titul: |  |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: |  |
| Kontaktní e-mail: |  |

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

B. Zástupce vedoucího týmu TDI

| Jméno, příjmení a příp. titul: |  |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: |  |
| Kontaktní e-mail: |  |

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

C. Specialista TDI – cenový manažer

| Jméno, příjmení a příp. titul: |  |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: |  |
| Kontaktní e-mail: |  |

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

D. Specialista v oboru technika prostředí staveb – technická zařízení

| Jméno, příjmení a příp. titul: |  |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: |  |
| Kontaktní e-mail: |  |

pozn. dodavatel doplní požadované údaje

E. Specialista na technologická zařízení staveb – kontrola provádění technologie

| Jméno, příjmení a příp. titul: |  |
| --- | --- |
| Kontaktní telefon: |  |
| Kontaktní e-mail: |  |

pozn. dodavatel doplní požadované údaje