ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zpracovaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou

v otevřeném řízení podle § 56 a násl. ZZVZ („zadávací řízení“)

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

(„veřejná zakázka“)

Zadavatel veřejné zakázky

Město Břeclav

OBSAH

1.	Identifikační údaje zadavatele	3

1.1.	Základní údaje zadavatele	3

1.2.	Kontaktní osoba zadávacího řízení	3

2.	Zadávací dokumentace	3

2.1.	Účel a obsah zadávací dokumentace	3

2.2.	Přístup k zadávací dokumentaci	4

2.3.	Identifikace osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace	4

2.4.	Doplňující informace k projektové dokumentaci a veřejnoprávní smlouvě	4

3.	Předmět plnění veřejné zakázky	5

3.1.	Předmět veřejné zakázky	5

3.2.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	5

3.3.	Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky	5

3.4.	Informace o spolufinancování	5

4.	Doba a místo plnění veřejné zakázky	5

4.1.	Doba plnění Veřejné zakázky	5

4.2.	Místo plnění Veřejné zakázky	5

5.	Obchodní a platební podmínky – Závazný Návrh smlouvy	6

6.	Kvalifikační předpoklady	6

6.1.	Kvalifikační kritéria	6

6.2.	Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ	7

6.3.	Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ	8

6.4.	Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ	10

6.5.	Další pravidla pro prokazování kvalifikace	13

7.	Nabídková cena	15

7.1.	Zpracování nabídkové ceny	15

7.2.	Mimořádně nízká nabídková cena	16

8.	Poddovatelský systém	16

9.	Způsob hodnocení nabídek	17

10.	Střet zájmů a mezinárodní sankce	17

10.1.	Střet zájmů	17

10.2.	Mezinárodní sankce	17

11.	Výběr dodavatele	17

12.	Pokyny pro zpracování nabídky	18

13.	Vysvětlení zadávací dokumentace, lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění	20

13.1.	Vysvětlení zadávací dokumentace	20

13.2.	Lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci	20

13.3.	Prohlídka místa plnění	20

14.	lhůta a místo pro podání nabídky	20

15.	Jistota a zadávací lhůta	21

16.	Vyhrazené změny závazku	22

17.	Závěrečná ustanovení	22

18.	Přílohy zadávací dokumentace	23

# Identifikační údaje zadavatele

## Základní údaje zadavatele

Název:	Město Břeclav

Zástupce:	Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Sídlo:	náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO:	002 83 061

DIČ:	CZ00283061

(„Zadavatel“)

## Kontaktní osoba zadávacího řízení

Osobou oprávněnou zastupovat Zadavatele při provádění úkonů souvisejících se zadávacím řízením v souladu s § 43 ZZVZ je:

Název:	HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Sídlo:	Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO:	264 54 807

Datová schránka:	zz79uga

Kontaktní osoba:	Mgr. Mária Kopecká, advokátka

E-mail:	maria.kopecka@havelpartners.cz

(„Zástupce Zadavatele“)

Zástupce Zadavatele je kontaktní osobou ve věci zadávacího řízení, která zajišťuje veškerou komunikaci Zadavatele s dodavateli v záležitostech souvisejících s veřejnou zakázkou (tím není dotčeno oprávnění statutárního orgánu či jiné pověřené osoby Zadavatele k jednání za Zadavatele).

# Zadávací dokumentace

## Účel a obsah zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace byla vypracována pro účely podání nabídek dodavateli, kteří mají zájem se účastnit zadávacího řízení na uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“. Jedná se o opakované zadání veřejné zakázky ve vztahu ke zrušenému zadávacímu řízení „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi“ (ev. č. ve VVZ Z2023-057614).

Zadávací dokumentací se rozumí veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací podmínky sdělované nebo zpřístupňované účastníkům zadávacího řízení při zahájení zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 a výzev uvedených v příloze č. 6 k ZZVZ.

Účelem této zadávací dokumentace je seznámit dodavatele v detailu se zadávacím řízením a předmětem veřejné zakázky v rozsahu potřebném pro zvážení zájmu o podání nabídky v zadávacím řízení. Součástí zadávací dokumentace jsou všechny její přílohy v níže popsané struktuře (viz čl. 18 zadávací dokumentace).

Předmět veřejné zakázky není rozdělen na části z důvodu vzájemného propojení rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu. Letní koupaliště a krytý bazén nejsou oddělená místa plnění a vzájemně spolu souvisí jako jeden celek, neboť se jedná o objekty v rámci jednoho areálu, přičemž projekt vyžaduje specifické požadavky a technické nároky na využité technologie. Případné rozdělení zakázky by neúměrně zvýšilo technickou, organizační, administrativní i časovou náročnost jeho realizace. Potřeba koordinace několika zhotovitelů stavebních prací by do nepřiměřené míry zvýšila riziko prodlení se zhotovením díla. Zadavatel se proto rozhodl zachovat integritu tohoto projektu a veřejnou zakázku vyhlásit jako celek, aby byla zajištěna efektivní realizace a optimální výsledek pro uživatele celého areálu.

Podáním nabídky do zadávacího řízení přijímá dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění zadávací dokumentace a dalších dokumentech obsahujících zadávací podmínky. Předpokládá se, že si dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Pokud dodavatel v nabídce neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zadavatel nebude brát v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoliv výhrada znamená nesplnění zadávacích podmínek a může vést k vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Pokud jsou v této zadávací dokumentaci včetně příloh uvedeny technické podmínky prostřednictvím přímého nebo nepřímého odkazu na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, Zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

Pokud jsou v zadávacích podmínkách uvedeny odkazy na normy či technické dokumenty podle § 90 odst. 1 a 2 ZZVZ, Zadavatel u každého takového odkazu umožňuje nabídnout rovnocenné řešení.

## Přístup k zadávací dokumentaci

Tato zadávací dokumentace bude v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ uveřejněna na profilu Zadavatele minimálně do konce lhůty pro podání nabídek. Profil Zadavatele je dostupný na adrese:

https://zakazky.breclav.eu/

Zadávací dokumentace je na profilu Zadavatele uveřejněna v plném rozsahu, z tohoto důvodu Zadavatel neposkytuje žádnou část zadávací dokumentace postupem podle § 96 odst. 2 ZZVZ.

## Identifikace osob, které vypracovaly část zadávací dokumentace

Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že níže uvedené části zadávací dokumentace vypracovala osoba odlišná od Zadavatele (s výjimkou advokáta):

- Projektová dokumentace pro provedení stavby (jako generální zpracovatel dokumentace) a spis: vypracované společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s., IČO: 451 93 584, se sídlem 28. října 1495, Místek, 738 01 Frýdek-Místek.

Zadavatel doplňuje, že vedle těchto osob se na zpracování dílčích částí zadávacích podmínek (zejména se jedná o části projektové dokumentace pro provedení stavby) podílely další osoby; z důvodu velkého počtu těchto osob Zadavatel neuvádí jejich výčet na tomto místě zadávací dokumentace, když tyto osoby jsou uvedeny přímo v příslušných částech zadávacích podmínek, na jejichž zpracování se podílely.

## Doplňující informace k projektové dokumentaci a veřejnoprávní smlouvě

Zadavatel pro vyjasnění všech pochybností uvádí, že veřejnoprávní smlouva o umístění a provedení stavby sp. zn. MUBR-S 168756/2022 OSŽP/Va-328, č. j. MUBR 184891/2022, uzavřená dne 2. 12. 2022, která se vztahuje k předmětu veřejné zakázky, je uzavřena na původní prováděcí projektovou dokumentaci. V rámci zadávacího řízení je však poskytnuta revidovaná prováděcí projektová dokumentace, kde se promítly stavební změny, které nereflektuje dotčená veřejnoprávní smlouva. Nicméně změny jsou odkonzultovány se stavebním úřadem a je možné předmětné změny akceptovat v rámci „změny stavby před dokončením“. Uvedené bude podloženo souhlasnými stanovisky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje, které v době zahájení zadávacího řízení zajišťuje zhotovitel projektové dokumentace. Zadavatel následně poskytne tyto podklady podle okolností dodavatelům nebo vybranému dodavateli.

# Předmět plnění veřejné zakázky

## Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výběr zhotovitele stavebních prací spočívajících v rekonstrukci rozlehlého areálu koupaliště, který tvoří mj. prostory venkovního koupaliště a krytého bazénu, v Břeclavi dle této zadávací dokumentace a jejích příloh. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících činností, včetně zpracování dodavatelské projektové dokumentace, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a získání dokladů pro řádnou kolaudaci díla.

Bližší podmínky plnění veřejné zakázky jsou stanoveny v přílohách této zadávací dokumentace, zejména v Závazném návrhu smlouvy a všech jeho přílohách a v projektové dokumentaci zpracované v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších přílohách této zadávací dokumentace.

## Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky činí: 553.000.000,- Kč bez DPH.

## Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV kódů:

45000000-7		Stavební práce

45100000-8		Práce spojené s přípravou staveniště

45212212-5		Stavební úpravy plováren

45300000-0		Stavební montážní práce

45400000-1		Práce při dokončování budov

## Informace o spolufinancování

Veřejná zakázka bude v případě poskytnutí dotace spolufinancována z prostředků Národní sportovní agentury.

# Doba a místo plnění veřejné zakázky

## Doba plnění Veřejné zakázky

Předpokládaný termín uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky: říjen 2024. Zadavatel nevylučuje možnost dřívějšího uzavření smlouvy v návaznosti na průběh a výsledek zadávacího řízení. Skutečný termín uzavření smlouvy se může změnit v závislosti na délce trvání zadávacího řízení.

Doba plnění veřejné zakázky je vymezena v Závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

## Místo plnění Veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky jsou objekty v areálu krytého bazénu s letním koupalištěm na adresách Fibichova 1, 690 02 Břeclav, resp. Veslařská 2851, 690 02 Břeclav. Dále je místem plnění jakékoliv místo v České republice, k němuž se vztahuje či by se mohlo vztahovat poskytování plnění (jednání na konkrétních správních úřadech, jednání se Zadavatelem apod.). Místo plnění je podrobněji popsáno v příloze č. 3 zadávací dokumentace – projektové dokumentaci.

Veškeré písemné výstupy ze své činnosti bude vybraný dodavatel předávat Zadavateli v sídle Zadavatele dle čl. 1.1 zadávací dokumentace, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

# Obchodní a platební podmínky – Závazný Návrh smlouvy

Závazné obchodní a platební podmínky pro plnění veřejné zakázky jsou podrobně vymezeny v Závazném návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace („Závazný návrh smlouvy“).

Účastník není povinen do své nabídky předložit Závazný návrh smlouvy.

Podáním nabídky účastník zadávacího řízení bezvýhradně souhlasí s podmínkami uvedenými v Závazném návrhu smlouvy (včetně příloh). S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva ve znění dle Závazného návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, přičemž do textu smlouvy budou před jejím uzavřením doplněny vyznačené údaje (v souladu s informacemi uvedenými v nabídce vybraného dodavatele), které jsou v Závazném návrhu smlouvy označeny jako „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. V případě, že vybraný dodavatel podá společnou nabídku, bude Závazný návrh smlouvy před podpisem upraven takovým způsobem, aby respektoval skutečnost, že je na straně tohoto dodavatele více osob.

Zadavatel vychází z předpokladu, že skutečnosti uvedené v Závazném návrhu smlouvy a jeho přílohách dodavatelé nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („OZ“), a smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) tak bude jako celek zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Považuje-li vybraný dodavatel některé skutečnosti za obchodní tajemství, vybraný dodavatel před uzavřením smlouvy výslovně označí, jaké části smlouvy (v rozsahu doplnění dodavatele) považuje za obchodní tajemství a z hlediska naplnění podmínek obchodního tajemství dle OZ bude povinen v nabídce uvést odůvodnění (Zadavatel pro vyloučení všech pochybností uvádí, že za obchodní tajemství nelze považovat údaj o celkové ceně plnění).

# Kvalifikační předpoklady

Jako předpoklad pro posouzení a hodnocení nabídky účastníků v zadávacím řízení jsou účastníci povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 a násl. ZZVZ v níže uvedeném rozsahu.

Zadavatel požaduje, aby doklady a informace prokazující splnění kvalifikace byly předloženy jako součást nabídky, přičemž pro účely posouzení nabídek z pohledu splnění kvalifikačních předpokladů postačuje předložení dokladů v prosté kopii. Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že ve vztahu k profesní způsobilosti a technické kvalifikaci požaduje předložení dokladů uvedených v čl. 6.3 a 6.4 zadávací dokumentace – ve vztahu k této části kvalifikace nepřipouští nahrazení požadovaných dokladů písemným čestným prohlášením.

Před uzavřením smlouvy si Zadavatel od vybraného dodavatele v souladu s § 122 odst. 3 ZZVZ vyžádá předložení dokladů o kvalifikace, které Zadavatel požadoval, a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel může požadovat předložení originálů nebo úředně ověřených kopií dokladů.

## Kvalifikační kritéria

Kvalifikovaným dodavatelem pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který:

- splní základní způsobilost dle § 74 a násl. ZZVZ (viz čl. 6.2),

- splní profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ (viz čl. 6.3),

- splní technickou kvalifikaci dle § 79 a násl.  ZZVZ (viz čl. 6.4).

## Základní způsobilost podle § 74 ZZVZ

| Způsobilým je dodavatel, který: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu (jde-li tedy např. o právnickou osobu se dvěma jednateli – fyzickými osobami – musí být předložena tři čestná prohlášení). Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Podává-li nabídku pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Podává-li nabídku pobočka závodu české právnické osoby, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu. | Výpis z evidence Rejstříku trestů. Zadavatel pro vyloučení pochybností potvrzuje, že zahraniční dodavatel předkládá požadovaný výpis z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k zemi svého sídla. |
| b) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek. | Potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani písemné čestné prohlášení. |
| c) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění. | Písemné čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti. |
| d) | Nemá v České republice ani v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. | Potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. |
| e) | Není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele. | Výpis z obchodního rejstříku, nebo předložení písemného čestného prohlášení v případě, že dodavatel není v obchodním rejstříku zapsán. |

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí v souladu s § 86 odst. 3 ZZVZ prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

Pro účely podání nabídky je dodavatel oprávněn nahradit příslušné doklady o splnění základní způsobilosti předložením čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti, k čemuž je oprávněn využít vzor čestného prohlášení, který tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace.

## Profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ

| Zadavatel požaduje: |  | Způsob prokázání splnění |
| --- | --- | --- |
| a) | Předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. | Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. |
| b) | Předložení dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. | Doklad o oprávnění k podnikání, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. živnostenské oprávnění pro předmět podnikání s názvem: - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Dodavatel v souladu se zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů („živnostenský zákon“), prokazuje živnostenské oprávnění výpisem ze živnostenského rejstříku, případně do vydání výpisu ohlášením s prokázaným doručením živnostenskému úřadu (v případě ohlašovacích živností). Ve smyslu přechodných ustanovení k zák. č. 130/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, lze živnostenské oprávnění prokázat i dosavadním průkazem živnostenského oprávnění, a to až do doby vydání prvního výpisu ze živnostenského rejstříku dodavateli. |
| c) | Předložení dokladu o odborné způsobilosti dodavatele nebo o tom, že disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. | Doklad, ze kterého bude vyplývat, že dodavatel disponuje osobou/osobami, jejímž/jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost: - v oboru pozemní stavby – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů („autorizační zákon“), ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby; - v oboru technologická zařízení staveb – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona, ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby; - v oboru technika prostředí staveb – specializace elektrotechnická zařízení – osvědčení či doklad o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle autorizačního zákona, ve výše uvedeném oboru, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby. Dodavatel v nabídce uvede, v jakém vztahu k němu jsou osoby, jejichž prostřednictvím prokazuje splnění této profesní způsobilosti (např. zaměstnaneckém, poddodavatelském apod.). |

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Příslušný doklad nemusí dodavatel předložit, pokud právní předpisy v zemi jeho sídla obdobnou profesní způsobilost nevyžadují.

## Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

K prokázání kritérií technické kvalifikace Zadavatel požaduje, aby účastníci v nabídce předložili:

- seznam významných stavebních prací dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ;

- seznam techniků nebo technických útvarů dle § 79 odst. 2 písm. c) ZZVZ a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ.

### Seznam významných stavebních prací

Zadavatel požaduje předložení seznamu významných stavebních prací realizovaných za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí těchto stavebních prací. Vzor seznamu významných stavebních prací tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace.

Ze seznamu významných stavebních prací musí vyplývat, že dodavatel v požadovaném období realizoval alespoň 3 významné stavební práce, jejichž předmětem bylo provádění stavebních prací v oboru pozemních staveb na výstavbě nebo komplexní rekonstrukci pozemní stavby, přičemž z toho:

- předmětem alespoň 1 této významné stavební práce byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce krytého bazénu, která zahrnovala dodávku a montáž alespoň 2 nerezových bazénů se souhrnnou vodní plochou bazénů alespoň 255 m2, z čehož alespoň 1 bazén měl vodní plochu alespoň 155 m2, kdy investiční náklady stavebních prací na projektu činily alespoň 120 mil. Kč bez DPH,

- předmětem alespoň 1 této významné stavební práce byla dodávka a montáž bazénu a současně dodávka a montáž skluzavky nebo tobogánu o délce alespoň 50 m,

- předmět alespoň 1 této významné stavební práce zahrnoval dodávku bazénové technologie pro veřejné bazény nebo akvaparky s objemem vody min. 160 m3,

- investiční náklady stavebních prací na projektu alespoň u 2 těchto významných stavebních práci činily alespoň 200 mil. Kč bez DPH.

Zadavatel umožňuje, aby dodavatel jednou významnou stavební prací prokázal splnění více výše uvedených požadavků pod body i. – iv., nicméně dodavatel musí předložit zkušenost s realizací alespoň 3 různých významných stavebních prací.

Zadavatel pro účely prokázání tohoto technického kvalifikačního předpokladu uvádí, že za poskytnuté významné stavební práce je možné považovat rovněž výkon výše uvedených činností, které dosud nebyly dokončeny, a to za podmínky, že takto předložené významné stavební práce (resp. jejich již realizovaná část) ke dni zahájení zadávacího řízení splňují požadavky Zadavatele stanovené výše.

V seznamu významných stavebních prací dodavatel uvede ke každé realizované významné stavební práci:

- název objednatele,

- název významné zakázky,

- popis poskytovaných stavebních prací (stručný popis, v čem poskytované práce spočívaly),

- výše investičních nákladů stavebních prací ve výstavbě / rekonstrukci, jejichž realizace byla předmětem významné zakázky (v Kč bez DPH),

- doba realizace významných stavebních prací,

- informace o tom, zda byla referenční stavba poskytnuta řádně a včas,

- kontaktní osoba objednatele, u které bude možné realizaci významné zakázky ověřit.

Z přiloženého seznamu významných stavebních prací musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost poskytnutých referencí u objednatelů.

### Seznam členů realizačního týmu

Zadavatel požaduje předložení seznamu techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli), a doklady o jejich odborné způsobilosti („realizační tým“). Vzor seznamu členů realizačního týmu tvoří přílohu č. 6 této zadávací dokumentace.

Zadavatel požaduje prokázat splnění předmětného kvalifikačního kritéria v následující minimální úrovni.

Dodavatel musí mít pro plnění veřejné zakázky k dispozici nejméně pětičlenný realizační tým složený z osob zastávajících níže uvedené pozice a disponujících následujícími kvalifikačními předpoklady:

- Hlavní stavbyvedoucí

- minimálně 10 let praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího (nebo obdobné pozici zahrnující odborné vedení realizace stavebních prací) pozemních staveb;

- zkušenost na pozici hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího (nebo obdobné pozici zahrnující odborné vedení realizace stavebních prací) s realizací min. 2 pozemních staveb, jejichž předmětem byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce pozemní stavby v hodnotě investičních nákladů stavby alespoň 200 mil. Kč bez DPH u každé z nich, a to za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení;

- osvědčení o autorizaci jako autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby, pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby).

- Zástupce hlavního stavbyvedoucího

- minimálně 5 let praxe na pozici hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího (nebo obdobné vedoucí pozici) v oblasti pozemních staveb;

- zkušenost na pozici hlavního stavbyvedoucího, zástupce hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího (nebo obdobné pozici zahrnující odborný dohled nad realizací stavebních prací) s realizací min. 1 pozemní stavby, jejímž předmětem byla výstavba nebo komplexní rekonstrukce pozemní stavby v hodnotě investičních nákladů stavby alespoň 150 mil. Kč bez DPH, a to za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení;

- osvědčení o autorizaci jako autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby, pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby).

- Technolog

- minimálně 5 let praxe na pozici osoby odpovědně za řízení části stavby s odpovědností za technologické zařízení staveb;

- osvědčení o autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technologická zařízení staveb pro odbornou způsobilost podle autorizačního zákona (nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů, a který v této jiné zemi opravňuje jeho držitele v uvedeném oboru k vedení realizace stavby).

- Technolog bazénové technologie

- minimálně 5 let praxe na pozici osoby odpovědně za řízení části stavby s odpovědností za bazénové technologie;

- zkušenost v pozici technologa odpovědného za dodávky a montáž bazénové technologie při realizaci nejméně 2 zakázek, jejichž součástí byla dodávka a montáž bazénové technologie při výstavbě nebo rekonstrukci venkovního koupaliště anebo krytého bazénu v hodnotě investičních nákladů bazénové technologie alespoň 7,5 mil. Kč bez DPH, a to za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení.

- Technolog sváření (dozor kontroly svárů)

- minimálně 5 let praxe na pozici osoby odpovědně za dozor kontroly svárů;

- zkušenost v pozici technolog odpovědný za sváření (dozor kontroly svárů) při realizaci nejméně 2 zakázek, jejichž předmětem byly stavební práce, jejichž součástí bylo provádění svařování, a to za posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení;

- doklad o kvalifikaci – certifikát v oboru NDT dle ČSN EN ISO 9712, minimálně pro vizuální kontrolu.

Dodavatel prokáže splnění tohoto technického kvalifikačního kritéria, pokud předloží jmenný seznam členů realizačního týmu a dále kopie osvědčení o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu.

V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu následující dokumenty:

- informaci o tom, zda se jedná o zaměstnance dodavatele, zaměstnance poddodavatele či samotného poddodavatele nebo jiný vztah k dodavateli;

- kopie osvědčení o odborné kvalifikaci členů realizačního týmu (je-li to u dané pozice relevantní);

- zpracovaný strukturovaný profesní životopis, který musí obsahovat minimálně následující údaje:

    - jméno a příjmení osoby;

    - označení pozice v realizačním týmu;

    - délka a předmět profesní praxe vztahující se k plnění předmětu veřejné zakázky, z něhož bude zřejmé splnění jednotlivých požadavků Zadavatele (tj. člen realizačního týmu uvede v životopise délku trvání relevantní praxe, která je v rámci dané pozice vyžadována, v režimu od [měsíc a rok] do [měsíc a rok] s výslovným uvedením oblasti shodující se s tou požadovanou pro danou pozici);

    - popis zakázky, na jejímž plnění se člen týmu podílel, včetně uvedení pozice, kterou člen týmu při plnění zakázky zastával, a nezbytných informací o rozsahu zakázky tak, aby bylo zřejmé, zda zakázka a účast člena týmu na ní naplňují požadavky Zadavatele na účast osoby na dané pozici na vybrané zakázce, včetně informace a spojení na kontaktní osobu objednatele, pro něhož byla daná zakázka realizována.

Zadavatel zdůrazňuje, že údaje vyplněné v profesním životopisu slouží výhradně pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů.

## Další pravidla pro prokazování kvalifikace

### Prokázání splnění části kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může dle § 83 ZZVZ prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou předložení výpisu z obchodního rejstříku podle § 77 odst. 1 ZZVZ prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou (tj. výpis z obchodního rejstříku této osoby nebo výpis z jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje);

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby;

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou;

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele. Má se za to, že požadavek podle tohoto písm. je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem. Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce, služby či dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

### Prokazování kvalifikace v případě společné nabídky dodavatelů

Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají či hodlají podat společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 a § 75 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ v plném rozsahu. Splnění kvalifikace podle § 77 odst. 2 ZZVZ a § 79 ZZVZ musí prokázat všichni dodavatelé společně.

V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou Zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění kvalifikačních předpokladů ve shora uvedeném smyslu písemný závazek, ve kterém je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči Zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu trvání smlouvy na plnění veřejné zakázky.

### Prokazování splnění kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace dodavatele získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 ZZVZ doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení.

Doklady prokazující splnění kvalifikace se předkládají s překladem do českého jazyka; v případě pochybností Zadavatele o správnosti překladu si Zadavatel může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka v souladu s ustanovením § 45 odst. 3 ZZVZ. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Výpis z evidence rejstříku trestů v ČR vydává rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

### Přepočet měny pro účely prokázání kvalifikace

V případě, že dodavatel uvádí finanční údaje za účelem prokázání kvalifikace v jiné měně než Kč, je povinen uvést také přepočet na Kč, a to dle kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou ke dni zahájení zadávacího řízení.

### Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může k prokázání základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ (v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti) předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vydaný v souladu s § 228 a násl. ZZVZ.

Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení o změně údajů nebo o vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů podle § 231 odst. 3 ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### Systém certifikovaných dodavatelů

Dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ. Certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v certifikátu uvedeném dle § 234 ZZVZ. Certifikát dodavatel předloží ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a certifikát musí být platný ve smyslu § 239 odst. 3 ZZVZ.

Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ.

Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

### Další požadavky Zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatel není povinen předložit Zadavateli doklady osvědčující skutečnosti obsažené v jednotném evropském osvědčení pro veřejné zakázky, pokud Zadavateli sdělí, že mu je již předložil v předchozím zadávacím řízení.

Povinnost předložit doklad (v nabídce i před uzavřením smlouvy) může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné. V ČR jde zejména o výpis z obchodního rejstříku, výpis z veřejné části živnostenského rejstříku nebo výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

V případě, kdy ZZVZ nebo Zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat zákonem a Zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předloženo platné zmocnění (plná moc) v originále nebo ověřené kopii.

### Důsledek nesplnění kvalifikace

Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu a ZZVZ a touto zadávací dokumentací požadovaným nebo dovoleným způsobem, může být Zadavatelem podle okolností z účasti v zadávacím řízení vyloučen. Pokud se jedná o vybraného dodavatele, pak ve smyslu § 48 odst. 8 ZZVZ musí z těchto důvodů být vyloučen ze zadávacího řízení.

# Nabídková cena

## Zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu jsou účastníci povinni stanovit jako celkovou cenu za činnosti požadované pro plnění veřejné zakázky touto zadávací dokumentací, včetně jejích příloh. Dodavatel zpracuje cenu plnění s ohledem na Závazný návrh smlouvy a další dokumenty Zadavatele.

Nabídková cena bude zpracována jako souhrnná částka, která vznikne oceněním jednotlivých položek uvedených ve výkazu výměr, který je součástí přílohy č. 3 zadávací dokumentace – excel „PD-Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP-celkový rozpočet“. Nabídková cena i ocenění jednotlivých položek výkazu výměr budou uvedeny v českých korunách.  Dodavatelé jsou povinni ve své nabídce předložit oceněný výkaz výměr, ve kterém řádně ocení (kladnou hodnotou) veškeré položky. Oceněný výkaz výměr se stane součástí Smlouvy na plnění veřejné zakázky. Tento dokument je dodavatel povinen vyplnit v souladu s pravidly stanovenými v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách (vč. samotného výkazu výměr).

Zadavatel pro vyloučení pochybností uvádí, že v rámci výkazu výměr v příloze č. 3 zadávací dokumentace jsou zahrnuty celkový i dílčí výkazy výměr pro ocenění i) interiérových prvků a ii) bazénové technologie. Jedná se o referenční výkazy výměr, které dodavatelé ocení a také je předloží v rámci své nabídky. Celková cena interiérových prvků a bazénové technologie pak bude zahrnuta ve výkazu výměr „PD-Rekonstrukce městského koupaliště v Břeclavi_SSP-celkový rozpočet“, a to v celkové položce za interiér (viz „D02.14 Interiér – bazénu, wellnesu, koupaliště“) – pro část interiérových prvků a v celkové položce za bazénovou technologii (viz PS 01 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE) – pro část bazénové technologie.

Nabídková cena musí být zpracována jako cena nejvýše přípustná za splnění specifikovaného předmětu veřejné zakázky (viz čl. 3.1 zadávací dokumentace). Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním veřejné zakázky. Součástí nabídkové ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky a náklady dodavatele nezbytné pro řádné a úplné provedení předmětu veřejné zakázky, o kterých účastník podle svých odborných znalostí musel a měl vědět, že jsou pro řádné plnění předmětu veřejné zakázky nezbytné.

Dodavatel je povinen ocenit výkaz výměr tak, jak mu byl předložen Zadavatelem. Jakékoliv zásahy dodavatele do výkazu výměr obsaženého v zadávací dokumentaci jsou nepřípustné. Není dovoleno například změnit zadaný název stavby, přejmenovávat nebo přečíslovávat jednotlivé objekty a měnit text zadaných položek nebo je doplňovat, či vypouštět. V případě, že dodavatel zjistí ve výkazu výměr nedostatky či nesoulad s projektovou dokumentací, požádá Zadavatele v souladu s § 98 ZZVZ o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výsledná celková nabídková cena za plnění veřejné zakázky bude uvedena jako cena nejvýše přípustná a závazná po dobu plnění smlouvy na veřejnou zakázku (s výjimkou případů předvídaných touto zadávací dokumentací nebo Závazným návrhem smlouvy). Dodavatel uvede celkovou nabídkovou cenu do Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace. Nabídkovou cenu uvede dodavatel v členění v Kč bez DPH, vyčíslení výše DPH a cenu v Kč včetně DPH. DPH bude v nabídce uvedena ve výši platné ke dni podání nabídky. Odpovědnost za správné stanovení sazby DPH nese účastník zadávacího řízení. Pro vyloučení pochybností Zadavatel doplňuje, že pro účely hodnocení nabídek je rozhodná a závazná celková nabídková cena uvedena v krycím listu nabídky.

Požadavky na nabídkovou cenu stanovil Zadavatel tak, aby byli účastníci schopni podat vzájemně porovnatelné nabídky.

Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že během realizace předmětu veřejné zakázky dojde ke změně výše sazby DPH, případně v dalších případech předvídaných Závazným návrhem smlouvy.

## Mimořádně nízká nabídková cena

V souladu s § 113 odst. 1 ZZVZ posoudí Zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a shledá-li nabídkové ceny některého z dodavatelů jako mimořádně nízké ve vztahu k předmětu této veřejné zakázky, bude postupovat v souladu s § 113 ZZVZ.

# Poddovatelský systém

V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 písm. b) ZZVZ Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi, a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. Tento seznam poddodavatelů bude obsahovat identifikační údaje poddodavatelů v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ a jejich kontaktní údaje. Dodavatel je povinen v seznamu poddodavatelů uvést pouze ty poddodavatele, kteří se budou na veřejné zakázce podílet v rozsahu větším než 5 % z celkové nabídkové ceny nebo prostřednictvím nich dodavatel prokazuje splnění kvalifikace. Uvedené nevylučuje jiné povinnosti dodavatele ve vztahu k poddodavatelům, které jsou stanoveny právními předpisy nebo touto zadávací dokumentací (např. splnění požadavku v souvislosti s mezinárodními sankcemi dle čl. 10.2 této zadávací dokumentace apod.).

Seznam poddodavatelů, který obsahuje jednotlivé poddodavatele, spolu s informací, jakou věcně vymezenou část veřejné zakázky bude konkrétní poddodavatel realizovat (např. uvedením druhu služeb a procentuálního finančního podílu na veřejné zakázce), bude také součástí smlouvy na plnění veřejné zakázky.

V případě, že dodavatel nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost ve své nabídce ve formě čestného prohlášení dodavatele o této skutečnosti.

Vzor seznamu poddodavatelů tvoří přílohu č. 7 zadávací dokumentace.

# Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem je dle § 114 odst. 1 ZZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle výše celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, uvedené v krycím listu nabídku dle přílohy č. 1 zadávací dokumentace. Tato cena musí odpovídat celkové ceně dle oceněného výkazu výměr (příloha č. 3 zadávací dokumentace).

Zadavatel provede hodnocení následovně:

Nabídky se seřadí vzestupně od nabídky s nejnižší celkovou nabídkovou cenou dle čl. 7 zadávací dokumentace po nabídku s nejvyšší celkovou nabídkovou cenou (nabídka s nejnižší cenou se umístí na prvním místě).

Pokud dvě nebo více nabídek dosáhnou stejného počtu bodů, výhodnější, tedy přednější pořadí získá nabídka podle dřívějšího času doručení nabídky (rok, měsíc, den, hodina, minuta, vteřina).

# Střet zájmů a mezinárodní sankce

## Střet zájmů

Zadavatel dále uvádí, že podle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) tohoto zákona nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Za tímto účelem Zadavatel požaduje, aby dodavatelé ve své nabídce předložili čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů podle tohoto článku. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 8 této zadávací dokumentace.

Pokud bude dodavatel prokazovat kvalifikaci prostřednictvím poddodavatele, požaduje Zadavatel, aby toto čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů předložil dodavatel rovněž od takového svého poddodavatele.

## Mezinárodní sankce

Zadavatel ve vztahu k mezinárodním sankcím požaduje, aby účastník garantoval, že v případě výběru jeho nabídky, uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky, nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo Zadavatel vázáni. Skutečnost, že dodavatel neporušuje tyto normy prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení ve své nabídce, jehož vzor tvoří přílohu č. 9 této zadávací dokumentace. Pokud se mezinárodní sankce vztahuje na (a) účastníka zadávacího řízení, může ho Zadavatel vyloučit z účasti v zadávacím řízení, nebo (b) vybraného dodavatele, vyloučí ho Zadavatel z účasti v zadávacím řízení. Pokud se mezinárodní sankce vztahuje na poddodavatele (a) účastníka zadávacího řízení, může Zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele, nebo (b) vybraného dodavatele, musí Zadavatel požadovat nahrazení poddodavatele.

Výše uvedené se vztahuje rovněž na poddodavatele či subjekty, jejichž prostřednictvím prokazuje dodavatel část kvalifikace a hodlá je využít při plnění Smlouvy.

# Výběr dodavatele

Zadavatel je povinen vybrat k uzavření Smlouvy účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek ve smyslu čl. 9 zadávací dokumentace.

##### Doklady o kvalifikaci

Zadavatel odešle vybranému účastníkovi zadávacího řízení výzvu k předložení dokladů o jeho kvalifikaci, které Zadavatel požadoval, pokud je již Zadavatel nemá k dispozici. Zadavatel může ve výzvě stanovit, že vybraný dodavatel musí předložit originály nebo úředně ověřené kopie těchto dokladů.

##### Doklad o pojištění

Zadavatel taktéž odešle vybranému dodavateli výzvu k předložení dokladu o sjednaném pojištění stavebních a montážních rizik a pojištění proti zranění osob a škodám na majetku dle čl. 18 Závazného návrhu smlouvy, přičemž předložení těchto dokladů o sjednaném pojištění je podmínkou pro uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky.

##### Předložení dokladů a vzorků vztahujících se k předmětu plnění

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ vyžaduje od vybraného dodavatele jako další podmínky pro uzavření smlouvy předložení dokladů a vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky, a to dle požadavků Zadavatele uvedených v příloze č. 10 zadávací dokumentace – požadavky na doklady a vzorky. Tyto doklady a vzorky bude vybraný dodavatel povinen předložit ve lhůtě a způsobem stanoveným ve výzvě Zadavatele. Z předložených dokladů a vzorků musí vyplývat naplnění všech požadavků Zadavatele.

##### Informace o skutečném majiteli

U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, Zadavatel zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („skutečný majitel“) z evidence údajů o skutečných majitelích. Zadavatel upozorňuje, že podle § 122 odst. 8 ZZVZ vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží. Česká právnická osoba tedy nemůže být Zadavatelem vyzvána k předložení dokladů dle § 122 odst. 6 ZZVZ.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, Zadavatel ve výzvě podle předchozího odstavce vyzve rovněž k předložení výpisu ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

- ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem; a

- k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1.  výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2.  seznam akcionářů,

3.  rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4.  společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel upozorňuje, že je vázán § 211 odst. 5 ZZVZ stanovujícím povinnost písemné elektronické komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem, která se vztahuje na veškeré předkládané doklady, včetně dokladů předkládaných vybraným dodavatelem na základě výzvy dle § 122 ZZVZ. V případech, kdy zákon nebo Zadavatel v zadávacích podmínkách požaduje po vybraném dodavateli předložení originálních dokladů a tyto existují pouze v listinné podobě, bude nutná jejich konverze do elektronické podoby v souladu s § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který nepředloží výše uvedené údaje, doklady nebo vzorky dle požadavků Zadavatele.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele rovněž, pokud na základě výše uvedených dokladů zjistí, že vybraný dodavatel byl ve střetu zájmů podle § 44 odst. 2 a 3 ZZVZ.

# Pokyny pro zpracování nabídky

Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.

Dodavatel předloží úplnou elektronickou verzi nabídky, a to s využitím elektronického nástroje 
E-ZAK dle čl. 14 této zadávací dokumentace.

Nabídka na veřejnou zakázku bude zpracována v písemné formě v českém jazyce (výjimku tvoří odborné názvy a údaje). Pro cizojazyčné doklady předložené v nabídce se použijí pravidla stanovená v § 45 odst. 3 ZZVZ. Pokud budou některé doklady nebo dokumenty v nabídce předloženy v jiném jazyce, musí být, s výjimkou dokladů ve slovenském jazyce a dokladů o vzdělání v latinském jazyce, předloženy společně s překladem do českého jazyka. Zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů.

Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly Zadavatele uvést v omyl.

Dodavatel předloží nabídku v následné doporučené struktuře:

- Krycí list nabídky obsahující identifikační a kontaktní údaje účastníka v rozsahu dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ. Krycí list bude zpracován v souladu se vzorem, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace

V případě podání společné nabídky budou na Krycím listu uvedeni všichni dodavatelé.  Pokud bude společnou nabídku podávat prostřednictvím elektronického nástroje jeden z dodavatelů, bude součástí nabídky plná moc zástupce některého z dodavatelů podávajících tuto společnou nabídku (zmocněnec) k podání společné nabídky;

- Obsah nabídky;

- Doklad prokazující společnou a nerozdílnou odpovědnost z plnění veřejné zakázky v případě podání společné nabídky více dodavateli;

- Dokumenty k prokázání splnění kvalifikace;

- Oceněné výkazy výměr (celkový i dílčí - pro část interiérových prvků a bazénovou technologii);

- Doklad o složení jistoty ve smyslu čl. 15 zadávací dokumentace;

- Čestné prohlášení ve vztahu k mezinárodním sankcím dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace;

- Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů dle přílohy č. 8 zadávací dokumentace;

- Plná moc, z níž lze jednoznačně dovodit zmocnění příslušné osoby k zastupování dodavatele v případě, že návrh smlouvy a další dokumenty obsažené v nabídce dodavatele budou podepsány osobou zastupující dodavatele na základě plné moci (tj. nikoliv statutárním orgánem či prokuristou dodavatele zapsanými v obchodním rejstříku);

- Informace o poddodavatelích dle čl. 8 zadávací dokumentace;

- Ostatní doklady a prohlášení vztahující se k předmětu plnění Veřejné zakázky (další Zadavatelem požadované přílohy a dokumenty).

V případě společné účasti dodavatelů („společnost“) bude v nabídce stanoven „vedoucí společník“, který bude pověřený ostatními dodavateli („společníci“) jednat (včetně běžné komunikace) a zastupovat společnost. Za takové pověření se považuje též provedení registrace v elektronickém nástroji. V případě společné účasti dodavatelů bude součástí nabídky i kopie smlouvy o společnosti (sdružení/konsorciu), zakládající společnou účast dodavatelů v zadávacím řízení. V případě společné účasti dodavatelů Zadavatel požaduje, aby odpovědnost nesli všichni dodavatelé podávající společnou nabídku společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky.

Zadavatel upozorňuje, že z důvodu podání nabídky využitím elektronického nástroje nemusí být nabídka (ani její dílčí části) podepsaná elektronickým podpisem.

Zadavatel pro úplnost uvádí, že Časový harmonogram ve smyslu Závazného návrhu smlouvy bude zpracován vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy na plnění veřejné zakázky, a tedy nemusí být součástí nabídky. Časový harmonogram se po jeho projednání a odsouhlasení Zadavatelem stane přílohou smlouvy na plnění veřejné zakázky uzavřené s vybraným dodavatelem.

# Vysvětlení zadávací dokumentace, lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci, prohlídka místa plnění

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace této veřejné zakázky. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být dodavatelem podána písemně v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Písemná žádost musí být Zadavateli doručena nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání námitek dle čl. 13.2 zadávací dokumentace. Pokud nebude žádost doručena v této lhůtě, není Zadavatel povinen vysvětlení poskytnout.

Zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti dodavatele uveřejní na svém profilu v E-ZAK nejpozději do 3 pracovních dnů po doručení písemné žádosti dodavatele.

Zadavatel upozorňuje, že v rámci zadávacího řízení této veřejné zakázky musí ve smyslu § 211 ZZVZ veškerá komunikace a veškeré úkony v rámci zadávacího řízení mezi Zadavatelem a dodavatelem probíhat pouze písemnou formou a elektronicky (elektronickým nástrojem, datovou schránkou, e-mailem). Elektronické nabídky musí být podané výhradně přes elektronický nástroj E-ZAK.

## Lhůta pro podání námitek proti zadávací dokumentaci

Zadavatel v souladu s § 242 odst. 5 ZZVZ stanovuje, že námitky proti zadávacím podmínkám podle § 242 odst. 4 ZZVZ lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůty pro podání nabídek; v takovém případě je okamžik, kdy končí možnost podat námitky, rozhodný pro

- běh lhůt podle § 98 odst. 1 nebo § 144 odst. 2 ZZVZ,

- posouzení přiměřenosti stanovení délky nebo prodloužení lhůty pro podání nabídek, předběžných nabídek, žádostí o účast nebo návrhů.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel v souladu s § 97 ZZVZ umožňuje prohlídku místa plnění.

Tato prohlídka místa plnění se uskuteční dne 5. 8. 2024. Sraz účastníků prohlídky bude v 10:00 hodin před budovou krytého bazénu na adrese Fibichova 1, 690 02 Břeclav.

Dodavatel je v případě zájmu o prohlídku místa plnění, povinen zaslat Zadavateli přihlášku prostřednictvím elektronického nástroje, a to v předstihu minimálně dvou (2) pracovních dnů. Dodavatel v rámci identifikace účastníků prohlídky místa plnění uvede také funkční telefonní číslo zástupce, který se bude prohlídky účastnit. Prohlídky místa plnění se z organizačních důvodů mohou účastnit nejvýše dva (2) zástupci dodavatele. Prohlídka místa plnění slouží výhradně k seznámení dodavatelů s místem plnění. Během prohlídky místa plnění nebudou sdělovány žádné informace či vysvětlení zadávacích podmínek. Jakékoliv dotazy týkající se zadávacích podmínek musí být adresovány Zadavateli písemně. Odpovědi na ně budou Zadavatelem poskytnuty prostřednictvím elektronického nástroje formou vysvětlení zadávací dokumentace postupem a ve lhůtě dle § 98 ZZVZ.

# lhůta a místo pro podání nabídky

Nabídka bude podána v souladu s § 107 ZZVZ a v návaznosti na § 211 odst. 5 ZZVZ v elektronické podobě. Zadavatel nepřijímá nabídky podané v listinné podobě.

Dodavatel je povinen podat nabídku v elektronické podobě do konce lhůty pro podání nabídek, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na uvedené elektronické adrese: https://zakazky.breclav.eu/.

Lhůta pro podání nabídek je uvedena v Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a na profilu Zadavatele.

Za včasné doručení nabídky nese odpovědnost dodavatel. Zadavatel proto doporučuje vkládat nabídku do aplikace elektronického nástroje v dostatečném časovém předstihu, aby bylo možné včas vyřešit případné technické problémy a nabídka byla podána včas. Nabídka, která nebyla Zadavateli doručena ve lhůtě pro podání nabídek, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK jsou dostupné na https://zakazky.breclav.eu/.

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh.

Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 odst. 1 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání nabídek. Otevírání nabídek v elektronické podobě je neveřejné.

Dodavatel v nabídce výslovně uvede jednu kontaktní adresu pro písemný styk mezi dodavatelem a Zadavatelem.

# Jistota a zadávací lhůta

Zadavatel v souladu s § 41 ZZVZ požaduje, aby dodavatelé k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení poskytli jistotu, a to ve výši 10.000.000,- Kč.

Jistotu poskytne dodavatel formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele nebo pojištění záruky ve prospěch Zadavatele.

Zadávací lhůta činí 9 měsíců a začíná běžet v souladu s § 40 ZZVZ okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek. Ustanovením § 40 ZZVZ se rovněž řídí stavění zadávací lhůty.

V případě poskytnutí jistoty formou složení peněžní částky platí níže uvedené údaje:

    - bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

    - číslo účtu: 			6015-526651/0100

    - IBAN:				CZ80 0100 0060 1500 0052 6651

    - BIC:				KOMBCZPPXXX

    - variabilní symbol: 		IČO dodavatele

    - zpráva pro příjemce: 		Ev. číslo veřejné zakázky dle Věstníku veř. zakázek.

Jistota poskytnutá formou peněžní částky musí být na účet zadavatele připsána nejpozději v den konce lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky dodavatele musí být doklad o uskutečněném bankovním převodu, tj. dokument vystavený bankou obsahující potvrzení, že daného dne banka neodvolatelně zúčtovala z příkazu dodavatele a k tíži jeho účtu ve prospěch účtu zadavatele částku ve výši odpovídající požadované jistotě. Dodavatel dále uvede v nabídce bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky je dodavatel povinen předložit v nabídce originál záruční listiny banky v elektronické podobě obsahující závazek, že přebírá vůči zadavateli jako věřiteli neodvolatelnou záruku až do výše jistoty. Zároveň musí záruční listina stanovit závazek peněžního ústavu vyplatit zadavateli jako věřiteli bez odkladu a bez námitek celou jistotu vedenou jako neodvolatelnou záruku po obdržení první výzvy za podmínek uvedených v § 41 odst. 7 ZZVZ. Záruční listina musí mít platnost po celou dobu zadávací lhůty.

V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky je dodavatel povinen předložit v nabídce písemné prohlášení pojistitele v elektronické podobě obsahující závazek pojistitele vyplatit zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 7 ZZVZ pojistné plnění. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je dodavatel a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Dodavatel je povinen zajistit platnost pojištění záruky po celou dobu zadávací lhůty.

Zadavatel má právo na plnění z jistoty včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem, pokud účastníku zadávacího řízení v zadávací lhůtě zanikla účast v zadávacím řízení za podmínek stanovených v § 41 odst. 7 ZZVZ.

# Vyhrazené změny závazku

Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem.

Termíny plnění vyplývající ze Závazného návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace) případně cena předmětu plnění mohou být změněny v následujícím případě:

    - termín plnění může být změněn také na základě dalších vyhrazených změn závazku ze smlouvy dle čl. 12.15 a násl. Závazného návrhu smlouvy;

konkrétní podmínky těchto vyhrazených změn jsou popsány v Závazném návrhu smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).

# Závěrečná ustanovení

Aniž jsou dotčena příslušná práva uvedená v ZZVZ, uvádí Zadavatel níže další informace vztahující se k průběhu celého zadávacího řízení a stanoví následující výhrady:

##### právo podanou nabídku účastníku nevracet;

##### oficiálním jazykem pro veškerou komunikaci mezi účastníkem a Zadavatelem týkající se záležitostí souvisejících s tímto zadávacím řízením je český jazyk. Zadavatel nebude zajišťovat ve prospěch účastníků žádné překladatelské služby. Zadavatel tímto připouští, aby účastníci používali jako jazyk také slovenštinu;

##### písemná komunikace mezi Zadavatelem a dodavatelem musí probíhat elektronicky;

##### právo Zadavatele zrušit zadávací řízení v souladu se ZZVZ;

##### Zadavatel nepřipouští varianty nabídky;

##### právo provádět změny či doplnění, zejména opravit chyby nebo opomenutí, v této zadávací dokumentaci ve lhůtě pro podání nabídek. V takovém případě podle charakteru změny či doplnění Zadavatel přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. Pokud se změna či doplnění bude týkat informací zveřejňovaných ve Věstníku veřejných zakázek, bude změna oznámena formou opravného formuláře v uvedeném informačním systému;

##### účastníci nemají nárok na jakékoliv náhrady nákladů spojených s jejich účastí v zadávacím řízení, včetně přípravy a podání nabídky a dalších žádostí, návrhů apod., a to ani v případě zrušení zadávacího řízení dle ZZVZ;

##### Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob a účastník je povinen poskytnout Zadavateli v této souvislosti veškerou součinnost;

##### Zadavatel si vyhrazuje, že je oprávněn informace, jež v souvislosti se Smlouvou na plnění této Veřejné zakázky obdržel od dodavatele, uveřejnit nebo zpřístupnit třetím osobám, a to zejména z důvodů stanovených platnými právními předpisy v oblasti práva veřejnosti na informace, resp. povinnosti uveřejňování smluv podle zvláštního právního předpisu. Dodavatel proto souhlasí s uveřejněním takových informací Zadavatelem. Tento odstavec rovněž neomezuje oprávnění smluvních stran poskytnout potřebné informace svým auditorům nebo právním, ekonomickým či jiným poradcům, kteří jsou vůči smluvní straně vázáni mlčenlivostí, ani neomezuje oprávnění smluvních stran uplatňovat svá práva z uzavřené smlouvy. Dodavatel výslovně souhlasí, že smlouva (včetně případných příloh, změn a dodatků) může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a uveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek;

##### Zadavatel výslovně upozorňuje účastníky, že vybraný dodavatel je v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

# Přílohy zadávací dokumentace

- Příloha č. 1:	Krycí list nabídky

Příloha č. 2:	Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 3:	Projektová dokumentace a výkazy výměr

Příloha č. 4:	Vzor čestného prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti

Příloha č. 5:	Vzor seznamu významných stavebních prací

Příloha č. 6:	Vzor seznamu členů realizačního týmu

Příloha č. 7:	Vzor seznamu poddodavatelů

Příloha č. 8:	Vzor čestného prohlášení ke střetu zájmů

Příloha č. 9:	Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

Příloha č. 10: 	Požadavky na doklady a vzorky

Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| KRYCÍ LIST NABÍDKY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veřejná zakázka |  |  |
| Název | „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“ |  |
| Základní identifikační údaje |  |  |
| Zadavatel: |  |  |
| Název: |  | Město Břeclav |
| Sídlo: |  | Náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav |
| IČO: |  | 002 83 061 |
| Osoba oprávněná jednat za Zadavatele: |  | HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO: 264 54 807 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
| Dodavatel: |  |  |
| Název/jméno a příjmení: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Sídlo/místo podnikání: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Právní forma: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Tel/Fax.: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| IČO: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| DIČ: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Osoba oprávněná zastupovat dodavatele: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Telefon: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| E-mail: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| ID Datové schránky: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel je malý/střední podnik: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel je kótován na burze cenných papírů: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková nabídková cena (dle oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace): |  |  |
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Hodnota a výše DPH: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH: |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel tímto prohlašuje, že - podáním nabídky přijímá zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, případně ve vysvětlení, změně nebo doplnění této dokumentace a dalších částech dokumentace obsahujících zadávací podmínky, a tyto jsou mu jasné a srozumitelné; - veškeré uvedené informace, údaje a podklady, které uvádí ke splnění požadavků stanovených Zadavatelem, jsou pravdivé, úplné a odpovídají skutečnosti. |  |  |
| Autorizace nabídky osobou oprávněnou zastupovat dodavatele: |  |  |
| Podpis oprávněné osoby: |  | ………………………………………… |
| Titul, jméno, příjmení |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Funkce |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 2

ZÁVAZNÝ NÁVRH SMLOUVY

Příloha tvoří samostatný dokument

Příloha č. 3

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A VÝKAZ VÝMĚR

Příloha tvoří samostatný dokument

Příloha č. 4

Čestné prohlášení k prokázání splnění základní způsobilosti

[Pozn. Zadavatele k čestnému prohlášení: Jestliže nabídku podává více dodavatelů společně, pak toto čestné prohlášení vyplní a podepsané doloží v nabídce každý dodavatel samostatně. Tuto vysvětlující poznámku dodavatel před vyplněním čestného prohlášení odstraní.]

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („Dodavatel“)

čestně prohlašuje, že:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, přičemž k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Výše uvedenou podmínku splňuje jak výše uvedená právnická osoba, tak i každý člen statutárního orgánu této právnické osoby.

[Pozn. Zadavatele k výše zvýrazněnému textu čestného prohlášení: Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý čelen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Šedou část čestného prohlášení tak dodavatel upraví dle skutečnosti a tento vysvětlující text pro účely podání čestného prohlášení v nabídce odstraní.];

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;

- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;

- není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku nebo nebyla vůči němu nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 5

SEZNAM VÝZNAMNÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („Dodavatel“)

tímto prohlašuje, že v relevantním období posledních 10 let před zahájením zadávacího řízení realizoval následující významné stavební práce, požadované zadavatelem v čl. 6.4.1 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“:

Seznam významných stavebních prací

| Objednatel | Název významné zakázky | Popis realizovaného plnění | Výše investičních nákladů stavby | Doba realizace (MM/RR-MM/RR) | Poskytnuto řádně a včas | Kontaktní údaje kontaktní osoby objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Z přiloženého seznamu významných stavebních prací musí prokazatelně vyplývat splnění všech požadavků Zadavatele. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si pravdivost poskytnutých referencí u objednatelů. Spolu se seznamem významných stavebních prací musí Dodavatel předložit osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení těchto stavebních prací.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 6

SEZNAM ČLENŮ REALIZAČNÍHO TÝMU

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („Dodavatel“)

tímto prohlašuje, že veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“ bude v případě výběru jeho nabídky jako nejvýhodnější realizovat prostřednictvím níže uvedených členů realizačního týmu:

| Pozice | Jméno a příjmení člena týmu |
| --- | --- |
| 1) Hlavní stavbyvedoucí | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2) Zástupce hlavního stavbyvedoucího | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3) Technolog | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4) Technolog bazénové technologie | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5) Technolog sváření (dozor kontroly svárů) | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Spolu se seznamem členů realizačního týmu musí Dodavatel předložit další dokumenty vyžadované v čl. 6.4.2 ve vztahu ke členům realizačního týmu.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 7

SEZNAM PODDODAVATELŮ

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („Dodavatel“)

tímto Zadavateli předkládá seznam všech dodavateli k datu podání nabídky známých poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“ dle Dodavatelem předložené nabídky, a to v rozsahu větším než 5 % z celkové nabídkové ceny Dodavatele nebo prostřednictvím kterých Dodavatel prokazuje splnění kvalifikace.

| Obchodní firma/název/ jméno a příjmení, a sídlo poddodavatele, IČO | Věcný popis části veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit (případně také uvedení prokazované části kvalifikace) | Procentuální podíl finanční hodnoty poddodávky na finanční hodnotě veřejné zakázky |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Celkový podíl (%) |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

* dodavatel doplní tabulku dle skutečného stavu.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 8

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („Dodavatel“)

čestně prohlašuje, že:

není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z poddodavatelů, prostřednictvím kterého prokazoval splnění kvalifikace, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba, vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 9

Čestné prohlášení k MEZINÁRODNÍM SANKCÍM

pro veřejnou zakázku:

„Rekonstrukce letního koupaliště a krytého bazénu v Břeclavi II“

Dodavatel: [DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL]

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL], spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL], zastoupená [DOPLNÍ DODAVATEL] („Dodavatel“)

čestně prohlašuje, že:

výběrem jeho nabídky, uzavřením smlouvy ani plněním veřejné zakázky nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Dodavatel současně čestně prohlašuje, že ani žádný z poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž prostřednictvím prokazuje část kvalifikace a hodlá je využít při plnění smlouvy, není osobou, na kterou by dopadaly mezinárodní sankce dle právních předpisů a rozhodnutí, kterými jsou Česká republika nebo zadavatel vázáni.

Toto čestné prohlášení činí Dodavatel na základě své vážné a svobodné vůle a je si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL]

Podpis: _____________________

Jméno: [DOPLNÍ DODAVATEL] Funkce: [DOPLNÍ DODAVATEL]

Příloha č. 10

POŽADAVKY NA DOKLADY A VZORKY

Zadavatel bude v souladu s § 104 písm. a) ZZVZ od vybraného dodavatele požadovat splnění další podmínky pro uzavření smlouvy.

Vybraný dodavatel na výzvu zadavatele předloží následující doklady a vzorky vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky. Doklady a vzorky musí splňovat všechny požadavky zadavatele. Veškeré dokumenty a doklady budou předloženy v českém jazyce, popř. s překladem do českého jazyka.

- Vzorek dna bazénu s protiskluzovou úpravou a s barevným označením plaveckých drah termotlakově nanesenou vinylovou vrstvou vč. dokladů

  - Vzorek min. 160 mm x 200 mm a tloušťce 1,5 mm opatřené brusem 400 μm s protiskluzným dezénem s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1 mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy s termotlakově nanesenou vinylovou vrstvou prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti,

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,

- 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mmnad povrchem s vhodným rozestupem mezi nopy,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24º, resp. DIN 51097 „C“,

  - Technický list výrobku,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. pro stupeň zatřídění min 24°, respektive DIN 51097 „C“.

- Vzorek protiskluzné úpravy krycích polypropylenových roštnic vč. dokladů

  - Vzorek o šířce odpovídající světlé šířce žlábku a délce min. 75 mm,

  - Technický list výrobku,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min. 24º, respektive DIN 51097 „C“ ve směru prvků a ve směru kolmém na tento směr,

  - Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti,

- roštnice musí splňovat minimálně dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů, které zaručuje vyloučení rizika zachycení prstů na rukou nebo na nohou dle normy ČSN EN 15288-1 odst. 4.7.2.2. technickým řešením, využívající přípustné otvory < 8 mm,

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,

- materiál roštnice z polypropylénu označený viditelně 3D prolisem na jednotlivém žebru,

- rohová roštnice musí zajistit rovnoměrný odvod vody z hladiny bazénu po celé svojí ploše.

- Funkční vzorek krytu kanálu dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistící části a bezpečnostním protiskluzným dezénem vč. dokladů

  - Vzorek průřezu kanálem dnového rozvodu s krytem kanálu bezšroubovým uzávěrem. Celková délka vzorku min. 200 mm, šíře dle standardu šířky kanálu výrobce a o takové délce vzorku, která znázorní princip přívodu vody do bazénu. Kryt kanálu opatřen vstupními vstřikovacími tryskami v úrovni dna, dále 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s předepsaným rozestupem mezi nopy,

  - Technický list výrobku,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydaný akreditovaným ústavem dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8. stupeň zatřídění min 24º, respektive DIN 51097 „C“ (v českém jazyce),

  - Protokol vydaný státem akreditovanou osobou v českém jazyce, dokládající:

- bezpečnost výrobku v souladu s normou ČSN EN 13451-1:2012 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9. a 4.10.,

- bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.

  - Vzorek, technický list, osvědčení a protokol prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8.,

- 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy,

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odst. 4.7.2.2.,

- že max. rozměr délky v nášlapné ploše bez protiskluzné úpravy není větší než 60 mm,

- Soulad s normou ČSN EN 13451-3 odst. 4.3 bezpečnostní parametr maximálního množství vody (m3/hod) pro maximální rychlost cirkulační vody na jedné trysce 4 m/s (žábře) (Rychlost vody na vtocích) a to zkušební zprávou vydanou státem akreditovaným ústavem,

- soulad s normou 13451-1 pro oddíly: 4.4.1., 4.5., 4.6., 4.7.2.2., 4.9., 4.10,

- bezpečnost výrobku s normou ČSN EN 13451-3:2012 pro oddíly: 4.4., 4.3.,

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem čistící část krytu dnového kanálu je kotvena bezšroubovým rychlouzávěrem.

- Vzorek přírubového spoje skluzavky žlabové otevřené, typ PERO/DRÁŹKA těsněný tvrdou pryskyřicí (bezúdržbový spoj) vč. dokladů

  - vzorek o šířce min. 90mm a délce min. 150mm , výška dle příruby výrobce,

  - technický list výrobku,

  - Vzorek a technický list prokazují:

- tloušťku příruby C=min.11mm v celém řezu viz obr.1.,

- 100% těsnost na únik vody dvojitým těsněním:

        - těsnící šňůrou ve žlábku přírub,

v oblasti kluzné části mezera vyplněná tvrdou pryskyřicí, překrytá GELCOAETem, vybroušeným, přeleštěným do roviny s kluzným povrchem.

Obr. 1

- Vzorek protiskluzné úpravy dna brodítka vč. dokladů

  - Vzorek min. 160 mm x 200 mm, tloušťka 2,5 mm s 3D konvexními nopy o výšce nopů min. 1,1 mm nad povrchem plechu s vhodným rozestupem mezi nopy s povrchem zdrsněným šetrným nástřelem abraziva,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem, z důvodu zvýšené bezpečnosti na šikmých pochozích plochách pro bosou nohu namokro, respektive i pro obutou nohu nasucho, investorem požadované protiskluzné vlastnosti doložené dle ČSN EN 13451-1:2012 odd. 4.8 s minimálním středním úhlem skluzu min. 36°, respektive DIN 51097 min. 36°,

  - Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou ČSN EN 13451-1:2012 odd.4.8. protiskluzné vlastnosti s minimálním středním úhlem skluzu min. 36°,

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem,

- 3D konvexní nopy o výšce nopů min. 1,1mmnad povrchem s vhodným rozestupem mezi nopy.

- Vzorek keramické dlažby s protiskluznou úpravou – prostor bazénové haly vč. dokladů

  - Vzorek o velikosti min. 150 mm x 150 mm, bílošeda rektifikovaná s protiskluzným povrchem,

  - Technický list výrobku,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem, z důvodu zvýšené bezpečnosti,

  - Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou DIN 51 097 protiskluzné vlastnosti s minimálním zařazením do třídy B,

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem

- Vzorek keramické dlažby s protiskluznou – prostor sprch a schody vč. dokladů

  - Vzorek o velkosti min. 150 mm x 150 mm, s protiskluzným povrchem, barvy dle PD,

  - Technický list výrobku,

  - Osvědčení o protiskluzných vlastnostech vydané akreditovaným ústavem, z důvodu zvýšené bezpečnosti,

  - Vzorek, technický list a osvědčení prokazující:

- soulad s normou DIN 51 097 protiskluzné vlastnosti s minimálním zařazením do třídy C,

- deklarované vlastnosti výrobku technickým popisem.

- Seznam dalších požadovaných technických listů

Zadavatel požaduje předložení dále uvedených technických listů:

        - Pro bazény:

| 1 | TL – Technické konstrukční řešení stěny s přelivným žlábkem bazénu dle PD |
| --- | --- |
| 2 | TL – Tepelná izolace bazénových stěn |
| 3 | TL – Schody přímé s termotlakově nanášenými vinylovými pásy v oblasti hran schodnic |
| 4 | TL – Podvodní lehátko trubkové přímé s ohýbaným bočním profilem se vzduchovou masáží |
| 5 | TL – Podvodní polo-lehátko trubkové přímé s ohýbaným bočním profilem se vzduchovou masáží, kotvené do stěny a dna |
| 6 | TL – Kryt stavebních otvorů bazénu |
| 7 | TL – Bezpečnostní dojezd tobogánu |
| 8 | TL – Startovní blok s měřením |
| 9 | TL – Barevné označení plaveckých dráh |
| 10 | TL – Lezecká stěna |
| 11 | TL – Skluzavka Třídráhová |
| 12 | TL – Otevřený tobogán |
| 13 | TL – Brodítko klasické 2m x 1,5 m včetně zábradlí |
| 14 | TL – Brodítko pro tělesně postižené 2m x 1,5 m včetně zábradlí |
| 15 | TL – Tryska víceúčelová dnová s bezšroubovým uzávěrem krytu |
| 16 | TL – Tobogán vnitřní, multimediální, zateplený |
| 17 | TL – Bazénový zvedák hydraulický pro tělesně postižené |

        - Pro technologii úpravy vody:

| 1 | Filtrační oběhová čerpadla vs el. příkonem a otáčkami motoru dle PD - pro každý filtrační okruh |
| --- | --- |
| 2 | Dávkování aktivního uhlí o výkonu 1200g/hod. |
| 3 | Výrobník chloru ze soli o výkonu 300g/hod. |

        - Pro vzduchotechniku:

| 1 | Nabízené vzduchotechnické zařízení vč. požadovaných parametrů dle PD |
| --- | --- |

- Zadavatel požaduje předložit doklady prokazující shodu požadovaného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem vydaný akreditovanou osobou (ústavem) na tyto výrobky:

- sací armatury atrakcí,

- sací trysku měření chlóru zabudovanou ve stěně bazénu,

- dnový odtok z bazénu,

- kryt dnového kanálu.

10. 	Vzorek detailu bezúdržbového spoje dílu tobogánu:

- Vzorek o rozměrech délka: min. 150 mm, šířka: min. 150 mm, výška: dle typu příruby min. 78 mm.

Obr. 2

- Přírubové šroubení – rozměry dle tabulky č. 1:

| Přírubový spoj - rozměry pozn. <…> = rozměry umělohmotných zkušebních míst prověřeny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t1 [mm] | t2 [mm] | t3 [mm] | t4 [mm] | I1 [mm] | I2 [mm] | I3 [mm] | r1 [mm] | r2 [mm] |
| ≥ 6 | 12 | 12 | 10 | ≤ 45 | 80 | 150 | 2,5 | 5 |

Tabulka č. 1.

Pozn.: Pokud jsou příruby na zadních stranách z výrobních důvodů šikmé, lze je urovnat pomocí klínových podložek.

- Vzorek musí prokazovat:

- kvalitu nosného materiálu Laminát DIN 18820-GF-UP1/2-M230B-FS,

- typ přírubového spoje: PERO/DRÁŽKA,

- min. přípustné rozměry příruby t1, t2, t3, t4, v místech měření dle obr.2 a tabulky 1,

- Vzorek bude obsahovat tyto části a v této kvalitě:

- svrchní těsnění spáry tvrdou pryskyřicí +GELCOAT,

- vnitřní speciální těsnění pružnou šňůrou ø8mm,

- šestihranný šroub DIN 931 - M10,

- podložky DIN 9021 - 10,5,

- klínové podložky (pokud je nutné) DIN 434 – 11,

- šestihranné matičky DIN 934 - M10,

- bezpečnostní jistící díly,

- Doložení technického listu.

V případě podání společné nabídky budou na krycím listu uvedeni všichni dodavatelé.

Je-li dodavatel plátcem DPH.

Má-li ji dodavatel zřízenu.

Dodavatel uvede ANO nebo NE v reakci na otázku, zda je malým anebo středním dle Doporučení Komise č. 2003/361/ES, o definici mikropodniků, malých a středních podniků.

Dodavatel uvede ANO nebo NE.