**SMLOUVA O DÍLO**

na akci s názvem: „**Ozelenění severozápadní části Břeclavi**“

**Článek I.**

Smluvní strany

**1.** **Objednatel: Město Břeclav**

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav

IČO: 00283061

DIČ: CZ00283061

Oprávněný zástupce: Bc. Svatoplukem Pěčkem, starosta

Kontaktní email: posta@breclav.eu

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2.** **Zhotovitel: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK**]

se sídlem: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

IČO: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

DIČ: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Kontaktní e-mail [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Oprávněný zástupce: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

- ve věcech smluvních: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

- ve věcech technických: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

zapsaný v OR vedeném KS v [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] pod spis.zn [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Bankovní spojení: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

Číslo účtu: [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany spolu uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

**Článek II.**

**Úvodní ustanovení**

1. Zástupci Smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, prohlašují:
2. že údaje uvedené v čl. I této Smlouvy (dále jen „**identifikační údaje**“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy,
3. že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávněni podepsat tuto Smlouvu a k platnosti Smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání.
4. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
   1. že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy,   
      a že je předmět plnění dle této Smlouvy schopen řádně dle podmínek této Smlouvy splnit,
   2. že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách,
   3. odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z obdrženého plnění dle této Smlouvy,
   4. ke dni uzavření této Smlouvy disponuje veškerými oprávněními k podnikání stanovenými právním řádem České republiky, jež jsou nezbytné pro plnění této Smlouvy.
5. Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky s názvem „**Ozelenění severozápadní části Břeclavi**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) na základě nabídky Zhotovitele ze dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] a v jejím rozsahu a v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Ilonou Vybíralovou, se sídlem Zámecké náměstí 6/8, 690 02 Břeclav, IČO: 04167775, kterou při podpisu této Smlouvy převzal Zhotovitel (dále jen „**PD**“).
6. Zhotovitel provede Dílo (jak je tento pojem definován níže) s potřebnou péčí v ujednaném čase, v souladu s touto Smlouvou a s veškerými podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a v PD uvedené shora v čl. II. odst. 3,   
   se kterými se Zhotovitel prokazatelně před podpisem této Smlouvy seznámil, a obstará vše, co je k provedení předmětu Smlouvy nezbytné.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že provedení díla je součástí dotačního projektu pod názvem „Ozelenění severozápadní části Břeclavi“, který bude spolufinancován z dotace v rámci Operačního programu Životní prostředí, číslo dotačního projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18\_128/0011378.

**Článek III.**

**Předmět Smlouvy**

* 1. Předmětem plnění této Smlouvy je výsadba solitérních dřevin, keřů, stromů a s touto výsadbou souvisejících prací, které budou provedeny v Břeclavi v ulicích Lidická, Generála Šimka, Na Pěšině, Hřbitovní, U Jánského dvora, Ostrov, Kpt. Jaroše a v okolí DPS Stará Břeclav. Provedena bude revitalizace dětského hřiště ve St. Břeclavi (mezi ulicemi Hřbitovní a Generála Šimka). Součástí plnění je i následná údržba zeleně po dobu následujících 3 let, která spočívá v odplevelení záhonů a zálivce. Rozsah, objem   
     a požadavky na kvalitu veškerých činností jsou specifikovány v PD a v příloze č. 1 - „Celkový rozpočet“, která je rovněž nedílnou součástí této Smlouvy (dále společně jen „**Dílo**“).
  2. Dílo podle této Smlouvy zahrnuje rovněž provedení veškerých dalších prací   
     a/nebo poskytnutí služeb, které obvykle s provedením Díla souvisí, a jejichž provedení je nutné za účelem řádného provedení Díla bez ohledu na to, zda jsou v této Smlouvě uvedeny či nikoliv.

**Článek IV.**

**Doba plnění**

1. Termíny plnění pro zhotovení Díla jsou sjednány následovně:

**1. část Díla** – vytýčení sítí, příprava terénu, vytýčení výsadeb, výsadba keřů a dřevin, revitalizace hřiště včetně všech souvisejících úkonů. Zhotovitel dokončí realizaci nejpozději do **30.11.2021**. Zhotovitel zahájí činnost bezodkladně po podpisu Smlouvy. Den zahájení realizace zaznamená Zhotovitel a potvrdí Objednatel a TDI v Realizačním deníku.

**2. část Díla** – rozvojová péče o realizovanou výsadbu a následná péče bude zahájena bezprostředně po ukončení realizace 1. části Díla a bude probíhat po dobu tří let.

1. Výše sjednané termíny realizace Díla se automaticky prodlužují o počet dní, během nichž Zhotovitel prokazatelně nemohl činnost dle této Smlouvy provádět a musel jeho provádění přerušit:
2. z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné Dílo provádět   
   v souladu s Projektem, se závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě; nepříznivé klimatické podmínky jsou důvodem pro automatické prodloužení pouze   
   v případě, že trvají po dobu delší než 2 dny, nebo
3. z důvodu nepředvídané administrativní překážky, spočívající v nezbytně nutném projednání skutečnosti související s realizací Díla orgány státní správy.

**Článek V.**

**Cena Díla**

1. Cena Díla, jak je specifikováno v čl. III. této Smlouvy činí:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena Díla za část č. 1** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč bez DPH** |
| **DPH (21%)** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** |
| **Cena Díla za část č. 1 vč. DPH** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč vč. DPH** |
| **Cena Díla za část č. 2** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč bez DPH** |
| **DPH (21%)** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** |
| **Cena Díla za část č. 2 vč. DPH** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč vč. DPH** |
| **Celková cena Díla (část č. 1 + č. 2)** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč bez DPH** |
| **DPH (21%)** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč** |
| **Celková cena Díla vč. DPH** | [DOPLNÍ ÚČASTNÍK] **Kč vč. DPH** |

1. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu plnění dle této Smlouvy.
2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této Smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této Smlouvy,   
   je Zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této Smlouvě.
4. Jakékoliv úpravy cen dle této Smlouvy musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají schválení obou Smluvních stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
5. Dalším důvodem pro překročení ceny Díla jsou tzv. dodatečné služby, které vyplynou z požadavků Objednatele nebo na základě postupu Zhotovitele dle ust. § 2594 OZ.   
   Pro účely této Smlouvy jsou dodatečné služby vždy spojeny s výdejem veřejných prostředků a podléhají postupům dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „**ZZVZ**“).
6. Dodatečné služby nad rámec předmětu plnění Smlouvy mající dopad na zvýšení ceny Díla vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě. Dodatek ke Smlouvě o dílo musí být uzavřen v souladu s předchozím postupem dle ZZVZ, jinak je uzavřený dodatek neplatný a Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny Díla sjednané v takovém dodatku.
7. Pokud Zhotovitel provede dodatečné služby mimo předchozí postup dle ZZVZ   
   bez předchozí dohody s Objednatelem na ceně Díla, pak Zhotovitel Díla nemá právo   
   na úhradu ceny té části Díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a ust. § 2614 OZ a je povinen tuto část Díla na své náklady odstranit, při zachování celistvosti a funkčnosti Díla, pokud nebude s Objednatelem dohodnuto jinak.
8. Veškeré dodatečné služby splňující podmínky stanovené v ust. § 222 ZZVZ, které jsou nezbytné pro dokončení Díla, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech Smlouvy a v souladu se ZZVZ.
9. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu Díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených služeb,   
   je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

**Článek VI.**

**Způsob provádění Díla a jeho dodání**

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez vad, v rozsahu a v termínech stanovených touto Smlouvou, a to osobně odpovědnému zaměstnanci Objednatele na základě předávacího protokolu. Při realizaci Díla je povinen Zhotovitel postupovat v souladu s českými státními normami a dalšími příslušnými obecně závaznými předpisy a metodikami.
2. Veškeré vegetační úpravy je Zhotovitel povinen provádět v koordinaci s aktuálními inženýrskými sítěmi. Před započetím prací je nezbytné vytyčit podzemní sítě a je nutno respektovat jejich ochranná pásma. Rozmístění dřevin bude provedeno projektantem před plánovanou výsadbou s odhledem na aktuální stav okolních dřevin a stavebních prvků. Koordinaci při vytyčení sítí a přípravné práce spočívající ve vytrhání keřů poskytnou Technické služby Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen zohlednit dopad realizace Díla na životní prostředí a zavazuje se k minimální produkci všech vzniklých odpadů, a v případě jejich vzniku se zavazuje usilovat v co nejvyšší míře o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.
4. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu nezbytně nutném   
   k provedení Díla.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady Díla a Dílo prováděl řádným způsobem.
6. Zhotovitel je povinen dle ust. § 2594 OZ upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, které mu Objednatel k provedení Díla předal nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
7. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel práce v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny takové věci nebo změny příkazu. Trvá–li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
8. V příloze č. 2 (Seznam poddodavatelů), která je součástí této Smlouvy jsou specifikovány ty části Díla, které budou poskytovány poddodavateli Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje, že tyto části předmětu plnění budou příslušnými poddodavateli provedeny v souladu   
   se všemi podmínkami Smlouvy. Poddodavatelé jsou ve smyslu § 105 ZZVZ identifikováni v příloze č. 2 této Smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost Zhotovitele   
   za poskytování řádného plnění dle této Smlouvy či její dílčí části. Změnu poddodavatele je Zhotovitel oprávněn provést pouze se souhlasem Objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit Objednateli s tím,   
   že tento poddodavatel splňuje dle ZZVZ všechny kvalifikační předpoklady v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, který byl tímto poddodavatelem nahrazen. Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Nevyjádří-li se Objednatel ve stanovené lhůtě, považuje se změna na pozici poddodavatele ze strany Objednatele za povolenou. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci Díla, včetně rozsahu jejich podílu na Díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit Objednateli.
9. Zhotovitel určí k plnění předmětu Smlouvy realizační tým v rozsahu předloženém Zhotovitelem v rámci své nabídky ve Veřejné zakázce. Jmenné složení realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 3 Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**”). Zhotovitel   
   se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění Díla profesionální složení Realizačního týmu   
   v souladu s požadavky stanovenými ve Smlouvě a ve Veřejné zakázce.
10. Zhotovitel se zavazuje zabezpečovat plnění Díla za přítomnosti alespoň jedné z osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci zadávacího řízení na VZ splnění kvalifikace. V případě změny těchto osob (členů Realizačního týmu) je Zhotovitel povinen vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele. Nový člen Realizačního týmu musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací dokumentaci, což je Zhotovitel povinen Objednateli doložit odpovídajícími dokumenty.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení realizace Díla deník prováděných prací   
    a služeb (dále jen „**Realizační deník**”), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje   
    o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací   
    od technické specifikace a o klimatických podmínkách. Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad zjištěných při předání a převzetí Díla. Deník bude předložen Objednateli na každém kontrolním dnu. Do deníku může provádět potřebné záznamy autorský dozor, technický dozor Objednatele, orgány státní správy a Objednatel.
12. Zhotovitel bude samostatně pravidelně kontrolovat realizované výsadby a dle potřeby provede úkony následné péče. O plánovaném provedení těchto úkonů bude vždy 3 dny předem informovat Objednatele, veškeré provedené činnosti poté zanese do Realizačního deníku. Zástupce Objednatele je oprávněn průběžně kontrolovat soulad kvality provedené práce se standardy uvedenými v této Smlouvě a vyzývat písemně Zhotovitele k nápravě zjištěných nedostatků vč. stanovení lhůt k odstranění vad. Za písemnou výzvu se pro účely této smlouvy považuje také e-mailová zpráva.
13. Objednatel je oprávněn zajistit externí kontrolu plnění Smlouvy třetí osobou (dále jen „**Dozor**“). V takovém případě Objednatel Zhotovitele bezodkladně informuje o ustanovení Dozoru, včetně identifikace této osoby. Zhotovitel je povinen poskytnout Dozoru součinnost při prováděné kontrole plnění Smlouvy. Smluvní strany výslovně sjednávají,   
    že cena za takto poskytnutou součinnost Zhotovitele je již zahrnuta v ceně Díla.
14. Zhotovitel se zavazuje podle této Smlouvy provést a Objednateli protokolárně předat dokončené Dílo bez vad.
15. Předání díla proběhne dle následujícího harmonogramu, který je pro Smluvní strany závazný:
16. 1. část Díla – předání Díla v termínu dle odst. IV této Smlouvy,
17. 2. část Díla - předávání Díla - jednotlivých smluvních činností následné péče - bude probíhat průběžně po jejich dokončení v závislosti na příslušných agrotechnických termínech a v souladu s PD a přílohou č. 1 této Smlouvy.
18. O převzetí 1 části plnění díla sepíší smluvní strany zápis – předávací protokol (2 stejnopisy), který bude obsahovat soupis provedených prací, soupis zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, nebo jiná opatření, která byla dohodnuta a provedena, a soupis dokladů, které Zhotovitel Objednateli při předání díla předává. Tento oběma Stranami podepsaný protokol bude nedílnou součástí předkládané faktury. Přílohou předávacího protokolu 1. části Díla bude doklad o původu sadebního materiálu, kopie dodacího listu použitého hnojiva a veškerých použitých chemických přípravků, doklad   
    o původu použitého travního osiva. Předávání jednotlivých smluvních činností druhé části Díla bude probíhat průběžně.
19. Podepsáním zápisu o předání a převzetí díla souhlasí podepsané Smluvní strany s tím,   
    že je Dílo, resp. jeho část dokončeno a právoplatně předáno a převzato.
20. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, budou kontrolní dny v rámci provádění první části Díla probíhat 1x týdně, v termínu určeném Objednatelem. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů prostřednictvím osoby, kterou prokazoval technickou kvalifikaci v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, případně jinou shodně kvalifikovanou osobou (náhradník). Kvalifikace náhradníka musí být Zhotoviteli předem prokázána.
21. Objednatel je oprávněn organizovat v rámci druhé části díla kontrolní dny, na něž bude pozván zástupce Zhotovitele nejméně 5 pracovních dní předem. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů prostřednictvím osoby, kterou prokazoval technickou kvalifikaci v zadávacím řízení na tuto veřejnou zakázku, případně jinou shodně kvalifikovanou osobou (náhradník). Kvalifikace náhradníka musí být Zhotoviteli předem prokázána.
22. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona   
    č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem   
    na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem   
    na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost   
    a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
23. Zhotovitel se zejména zavazuje, že:
    1. veškeré práce na plnění Díla budou prováděny v souladu s pracovněprávními předpisy (zejména s úpravou odměňování, organizace pracovní doby, doby odpočinku, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
    2. všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné zakázky, splňují podmínky pobytu a výkonu příslušné výdělečné činnosti cizinců (tedy zejména mají potřebná povolení k pobytu na území České republiky, pracovní povolení, atp.),
    3. všechny osoby podílející se na plnění Díla, jsou řádně vedeny v příslušných registrech (zejména registrech vztahujících se k agendě daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
    4. jako Poddodavatelé jsou k plnění Díla využívány výhradně právnické či fyzické osoby   
       s příslušným oprávněním k podnikání,
    5. všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni ohledně problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
    6. všichni zaměstnanci Zhotovitele i všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnou právní úpravou, vedeni k dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v tomto ohledu kontrolováni.
24. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle odst. 19 a odst. 20 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u zaměstnanců podílejících   
    se na provádění Díla dle této Smlouvy, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. To nijak neovlivňuje povinnost Objednatele obrátit se v případě podezření   
    na porušování podmínek výkonu práce při provádění Díla dle této Smlouvy na příslušné orgány státní správy.
25. Porušení kterékoliv z výše uvedených povinností znamená porušení této Smlouvy podstatným způsobem se všemi navazujícími souvislostmi.

**Článek VII.**

**Placení a fakturace**

1. Právo vystavit daňový doklad (fakturovat) vzniká dnem předání řádně provedeného Díla nebo jeho části Objednateli, a to:
   * 1. po předání 1. části Díla – součástí daňového dokladu (faktury) bude oboustranně podepsaný předávací protokol a veškeré doklady dle této Smlouvy;
     2. po předání jednotlivých dílčích plnění 2. části Díla. Fakturace za provedené dílčí části díla bude probíhat 2 x ročně vždy k 31. 5. a 31. 10. příslušného kalendářního roku a vždy na základě předloženého a oboustranně podepsaného soupisu provedených činností zaznamenaných v Realizačním deníku.
2. Fakturu uhradí Objednatel vždy do 30 dnů od jejího doručení na výše uvedenou adresu Objednatele. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Faktura musí obsahovat zejména tyto náležitosti:

a) označení faktury a její číslo,

b) obchodní název, sídlo a IČO Objednatele a Zhotovitele,

c) předmět Díla a den jejího plnění,

d) den odeslání faktury a datum její splatnosti,

e) označení banky a číslo účtu, na který má být splacena,

f) popis Díla,

g) celkovou fakturovanou částku,

h) název a číslo projektu (CZ.05.4.27/0.0/0.0/18\_128/0011378).

1. Faktura musí v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o DPH**“) a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat označení faktura a její číslo, název a sídlo Zhotovitele a Objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení Smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
2. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové   
   a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví Zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit Objednateli.
3. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat jakékoliv zálohy.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud nebude některá část Díla splněna, nebude příslušná část ceny Díla účtována.
5. Úhrada ceny Díla bude realizována bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 98 zákona o DPH.

**Článek VIII.**

**Smluvní pokuty**

1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností jsou mezi Smluvními stranami sjednány dle ust. § 2048 a násl. OZ tyto níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dle ust. § 2050 OZ dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, zajištěné smluvní pokutou. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započtena vůči pohledávce Zhotovitele na zaplacení ceny Díla či její části.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení jakéhokoliv termínu, který je v časovém harmonogramu provedení Díla,   
   a to ve smluvené výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH uvedené v čl. V. této Smlouvy,   
   a to za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případě nedodržení termínu pro odstranění vad Díla, a to ve smluvené výši 0,2 % z ceny Díla včetně DPH uvedené v čl. V. této Smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.
4. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši ceny Díla v případě,   
   že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace   
   nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, právo Objednatele na odstoupení od Smlouvy uhrazením smluvní pokuty není dotčeno.
5. V případě, že Zhotovitel poruší jinou povinnost dle této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení.
6. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši z fakturované částky za každý započatý den prodlení se zaplacením řádně vystavené a Objednatelem nerozporované faktury.
7. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

**Článek IX.**

**Další ujednání**

1. Přerušení postupu prací z pokynu Objednatele, případně vinou Objednatele, bude mít   
   za následek posun termínu plnění o dobu přerušení.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny Díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s Objednatelem, nebo s jeho zástupcem.
4. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě jakékoliv změny rozsahu v plnění dochází automaticky k zániku platnosti sjednané lhůty (lhůt) plnění. Na základě navržených změn dojde k nové dohodě o termínu plnění a platebních podmínkách písemným dodatkem   
   ke Smlouvě.
5. Pokud Objednatel zjistí, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vzniklé vady a Dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v poskytnuté přiměřené lhůtě a jeho postup by vedl k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
6. Zhotovitel přebírá záruku na Dílo v délce trvání **36 měsíců**. Záruka počne běžet dnem protokolárního předání první části Díla Objednateli. V případě, že v průběhu 36 měsíců   
   od předání 1. části Díla dojde k odumření vysazené dřeviny (stromu, keře solitérního   
   či ve skupině), bude tato v nejbližším možném termínu zohledňujícím agrotechnické lhůty nahrazena novým exemplářem stejného kultivaru a velikosti – tj. vzrůst odpovídající době od původního vysazení, přičemž tříletá záruka na nově vysazenou dřevinu počíná běžet dnem jejího nového vysazení.
7. Dílo bude mít vlastnosti uvedené v technických normách a právních předpisech, které se na Dílo jako celek vztahují.
8. Záruka za Dílo a postup při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od obdržení protokolu o reklamaci (který bude obsahovat Objednatelem požadovaný způsob a termín odstranění vadné práce či vadné věci) oznámit Objednateli, zda uznává nebo z jakých důvodů reklamaci odmítá. Jestliže tak Zhotovitel v daném termínu neučiní, má Objednatel právo po marném uplynutí závazného termínu k odstranění vady vadu odstranit za pomoci třetí osoby na náklady Zhotovitele.   
   I v takovém případě zhotovitel nese zodpovědnost za novou věc po celou dobu záruční lhůty.
10. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu Díla přechází na Objednatele předáním Díla. Vlastnické právo na zhotovovaném Dílu nabývá Objednatel úplným zaplacením ceny za Dílo resp. jeho části.
11. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání Smlouvy v rámci realizace Díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění Díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na základě něhož byla se Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem uzavřena příslušná Smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.
12. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této Smlouvy sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně **1.000.000 Kč**. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně Díla. Za účelem prokázání splnění tohoto požadavku je Zhotovitel povinen doložit Objednateli do 3 pracovních dnů od doručení výzvy doklad osvědčující uzavření pojistné Smlouvy v požadovaném rozsahu. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním)   
    a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
13. způsobené provozní činností Zhotovitele,
14. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami.

**Článek X.**

**Ukončení Smlouvy**

1. Kterákoli ze Smluvních stran může odstoupit od této Smlouvy, poruší-li druhá Smluvní strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem upozorněna.
2. Stanoví-li oprávněná Smluvní strana druhé Smluvní straně pro splnění jejího závazku náhradní (dodatečnou) lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy až po marném uplynutí této lhůty, to neplatí, jestliže druhá Smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může dotčená Smluvní strana odstoupit od Smlouvy i před uplynutím lhůty dodatečného plnění, poté, co prohlášení druhé Smluvní strany obdržela.
3. Objednatel má dále právo bez předchozího písemného upozornění od Smlouvy odstoupit:
4. při prodlení s předáním Díla nebo jeho části ze strany Zhotovitele po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
5. při zjištění, že Dílo neodpovídá požadavkům Objednatele stanoveným v zadávací dokumentaci,
6. v případě, že Zhotovitel porušuje některou ze svých smluvních nebo zákonných povinností, které se vztahují k provádění Díla, a Zhotovitel nezajistí nápravu a nezačne provádět Dílo řádným způsobem ani v přiměřené době určené Objednatelem,
7. v případě, že Zhotovitel uvedl ve své nabídce podané v předchozím zadávacím řízení informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení,
8. bude-li zahájeno insolvenční řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele, Zhotovitel je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli,
9. Zhotovitel nepředloží kopii platné a účinné pojistné smlouvy v souladu s článkem IX odst. 12
10. Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Je Objednatel v prodlení s platbou ceny za Dílo po dobu delší než 60 dnů po splatnosti příslušného daňového dokladu.
11. Objednatel má mimo jiné nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že Zhotovitel Dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude kalkulována tak, že Objednatel provede nové zadávací řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozpracované Dílo. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části Díla, které nebyly Zhotovitelem doposud realizovány. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná Objednatelem) cenovou nabídku Zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (účastníka, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější)   
    a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku Zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla Objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst oproti splatným pohledávkám Zhotovitele u Objednatele, s čímž Zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat Zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení splatných pohledávek.

**Článek XI.**

**Závěrečná ujednání**

1. Změnit nebo doplnit tuto Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci Smluvních stran před zahájením plnění.
2. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí   
   ze Smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování projektu, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších kontrolních orgánů, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu 15 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k zakázce archivovat po dobu 15 let následujících po roce, v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky Programu. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše veškerou dokumentaci k Veřejné zakázce.
4. Obě Smluvní strany se dohodly, že v případě právního nástupnictví jsou nástupci   
   Smluvních stran vázány ustanoveními této Smlouvy v plném rozsahu.
5. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným,   
   Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení ustanovením novým, které bude svým obsahem nejlépe vyhovovat podmínkám dojednaným v této Smlouvě. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ   
   na sebe bere nebezpečí změny okolností.
7. Písemnosti dle této Smlouvy se zasílají na adresy uvedené shora v článku I. této Smlouvy. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní. Pro komunikaci dle této Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny využít i elektronické pošty; v tomto případě budou zprávy zasílány na e-mailové adresy uvedené v čl. I této Smlouvy.
8. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží 1 a Zhotovitel 1 vyhotovení.
9. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění Smlouvy vč. jejich příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,   
   o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Smlouvy   
   dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v jejím plném rozsahu, včetně příloh a dodatků v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona   
   o registru smluv.
10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě zániku závazku založeného touto Smlouvou jinak než splněním (provedením Díla) zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem závazku založeného touto Smlouvou, zejména ustanovení o smluvních pokutách a zárukách, případně úprava týkající se licencí.
11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly,   
    a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
12. Osoby podepisující tuto Smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých zástupčích   
    oprávnění.
13. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou níže uvedené nebo v textu zmíněné přílohy.

Příloha č. 1 – Celkový rozpočet

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 3 – Realizační tým

V Břeclavi dne ……….. 2021 V[DOPLNÍ ÚČASTNÍK] dne [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]2021

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Bc. Svatopluk Pěček, starosta [DOPLNÍ ÚČASTNÍK]

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření Smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. …… dne ……………… usnesením č. …………………….

V Břeclavi dne ……….. 2021 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Bc. Svatopluk Pěček, starosta